FastOps — Documento Maestro de Arquitectura y Desarrollo V4.0

Versión: 4.0 - Consolidación Final y Completa
Fecha: Enero 2026
Autor: Jhon (CEO) / Equipo de Desarrollo
Estado: Documento Definitivo para Ejecución

📋 ÍNDICE

- Información General del Proyecto

- Principios Arquitectónicos Fundamentales

- Arquitectura Técnica Completa

- Modelo de Datos Definitivo

- Sistema de Alto Rendimiento

- Endpoints API Completos

- WebSockets y Tiempo Real

- Seguridad Multi-Tenant

- PWA Cliente y Modificadores

- Sistema RBAC Avanzado

- Plan de Desarrollo por Fases

- Criterios de Calidad y Aceptación

- Infraestructura y Escalamiento

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Visión del Sistema

FastOps es una plataforma SaaS multi-tenant de última generación para la gestión integral de salchipapererías y negocios de comida rápida, diseñada con principios de:

- Arquitectura asíncrona: Sin bloqueos, respuestas < 1 segundo

- Escalabilidad horizontal: De 1 a 1000+ negocios sin rediseño

- Alta disponibilidad: 99.9% uptime con circuit breakers y fallbacks

- Preparada para IA: Arquitectura extensible para módulos inteligentes

- Multi-tenant nativo: Aislamiento total de datos por empresa

1.2 Objetivo Central

Eliminar completamente la dependencia de WhatsApp, papel y procesos manuales, digitalizando el 100% de las operaciones de un negocio de comida rápida con:

- ✅ Sistema de pedidos sin bloqueos (soporte para 100+ pedidos/hora)

- ✅ Inventario automático con recetas inteligentes

- ✅ Control de domiciliarios con GPS y asignación automática

- ✅ Reportes en tiempo real y auditoría completa

- ✅ PWA cliente para pedidos online con QR

- ✅ Sistema de caja con cierre automático

1.3 Modelo de Negocio SaaS

Planes de Suscripción:

| Plan | Precio/mes | Sucursales | Usuarios | Productos | Características Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trial | $0 (30 días) | 1 | 3 | 50 | - |
| Basic | $40.000 COP | 1 | 5 | 200 | Soporte email |
| Premium | $80.000 COP | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados | Soporte prioritario + reportes avanzados |
| Enterprise | A consultar | Ilimitadas | Ilimitados | Ilimitados | IA + API + Soporte 24/7 + Onboarding |

Proyección de Ingresos (50 clientes mix 50/50):

- 25 × $40.000 = $1.000.000 COP

- 25 × $80.000 = $2.000.000 COP

- Total: $3.000.000 COP/mes

1.4 Usuarios del Sistema

1. Clientes Finales (PWA Pública)

- Acceso vía QR code o link directo

- Pedidos sin registro obligatorio

- Personalización con modificadores (extras/exclusiones)

- Seguimiento en tiempo real

- Registro opcional para historial

2. Personal del Negocio (PWA Administrativa)

- Administrador: Control total, configuración, reportes consolidados, gestión de sucursales

- Cajero: Crear pedidos, recibir pagos, cierre de caja, asignar domiciliarios

- Cocina: Ver comandas, actualizar estados, gestionar preparación

- Domiciliario: App dedicada - recibir asignaciones, GPS, confirmar entregas

3. Super Admin (Panel Administrativo)

- Gestión de todos los negocios registrados

- Monitoreo de suscripciones y facturación

- Soporte técnico centralizado

- Análisis de performance de la plataforma

- Gestión de planes y límites

2. PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS FUNDAMENTALES

2.1 Principios No Negociables

✅ ASINCRONÍA OBLIGATORIA

REGLA: Ninguna operación debe bloquear el flujo principal

- Respuesta al usuario SIEMPRE < 1 segundo

- Procesamiento pesado en background workers

- Cola de tareas con prioridades (high/normal/low)

- Circuit breakers para prevenir cascadas de fallos

Ejemplo crítico:

python

# ❌ INCORRECTO (Bloquea la respuesta)

@router.post("/orders")

def create_order(order_data):

order = db.create(order_data)

print_order(order)  # Espera 5-10 segundos

return order

# ✅ CORRECTO (Asíncrono)

@router.post("/orders")

async def create_order(order_data):

order = await db.create(order_data)

print_task.delay(order.id)  # Cola asíncrona

return order  # Responde inmediatamente

```

#### ✅ CERO BLOQUEOS

- Sistema debe funcionar bajo alta carga (100+ pedidos/minuto)

- Manejo de concurrencia con locks optimistas

- Fallbacks automáticos en operaciones críticas

- Degradación elegante ante fallos

#### ✅ ESCALABILIDAD HORIZONTAL

- Arquitectura stateless (sin sesiones en memoria)

- Base de datos optimizada para multi-tenant

- Workers escalables independientemente

- CDN para contenido estático

- Redis para caché distribuido

#### ✅ EXTENSIBILIDAD FUTURA

**Preparado para:**

- Módulos de IA (chatbots, predicciones, recomendaciones)

- Integraciones con terceros (WhatsApp Business, Stripe, Rappi)

- Análisis avanzado con Machine Learning

- API pública para desarrolladores externos

- Sistema de plugins

#### ✅ RESILIENCIA

- Degradación elegante ante fallos

- Retry automático con backoff exponencial

- Logging estructurado para debugging

- Monitoreo proactivo con alertas

- Health checks en todos los servicios

### 2.2 Arquitectura de Referencia

```

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  CAPA DE CLIENTES                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  PWA Cliente  │  PWA Admin   │  App Domiciliario         │

│  (React TS)   │  (React TS)  │  (React Native/PWA)       │

└────────┬───────┴──────┬───────┴──────────┬────────────────┘

│              │                  │

└──────────────┼──────────────────┘

│

┌──────────────▼────────────────┐

│   API GATEWAY (FastAPI)       │

│  - Rate Limiting              │

│  - JWT Validation             │

│  - Multi-Tenant Middleware    │

│  - Circuit Breakers           │

└──────────────┬────────────────┘

│

┌──────────────┴────────────────┐

│                               │

┌────▼─────┐                  ┌─────▼──────┐

│ REST API │                  │ WebSockets │

│ Endpoints│                  │ (Socket.IO)│

└────┬─────┘                  └──────┬─────┘

│                               │

└─────────────┬─────────────────┘

│

┌──────────────────▼─────────────────┐

│      CAPA DE SERVICIOS             │

│  - OrderService (async)            │

│  - InventoryService (async)        │

│  - PrintService (queue)            │

│  - NotificationService (queue)     │

│  - RBACService (cache)             │

└──────────────────┬─────────────────┘

│

┌──────────────────┴─────────────────┐

│                                    │

┌───▼────┐  ┌────────┐  ┌──────────────┐

│ Redis  │  │ Celery │  │ PostgreSQL   │

│ Cache  │  │ Workers│  │ Multi-Tenant │

└────────┘  └────────┘  └──────────────┘

3. ARQUITECTURA TÉCNICA COMPLETA

3.1 Stack Tecnológico Definitivo

Backend

yaml

Framework: FastAPI 0.104+

ORM: SQLModel 0.0.14+

Database: PostgreSQL 15+

Cache: Redis 7+

Queue: Celery + Redis

Auth: JWT (python-jose)

WebSockets: python-socketio

Validation: Pydantic v2

RBAC: Custom implementation con cache

Testing: pytest + pytest-asyncio + pytest-cov

Monitoring: Custom dashboard + Sentry

Frontend PWA Admin

yaml

Framework: React 18+ con TypeScript

State Management: Redux Toolkit + RTK Query

UI: TailwindCSS + shadcn/ui

Forms: React Hook Form + Zod

PWA: Workbox

Build: Vite

Testing: Vitest + React Testing Library

WebSockets: socket.io-client

PWA Cliente (Pedidos Online)

yaml

Framework: React 18 + TypeScript

State: Redux Toolkit (simplificado)

UI: TailwindCSS + componentes custom

Routing: React Router

Build: Vite

Offline: Service Worker + IndexedDB

App Móvil Domiciliarios

yaml

Opción 1: PWA avanzada (preferida para MVP)

Opción 2: React Native (Expo) para nativa

Maps: Google Maps API / Mapbox

GPS: Geolocation API

Networking: Axios + Socket.IO Client

Infraestructura

yaml

Backend Hosting: VPS (Contabo/Hetzner 4GB RAM)

Frontend Hosting: Vercel/Cloudflare Pages

Database: PostgreSQL en VPS

Cache/Queue: Redis en VPS

CDN: Cloudflare

Monitoring: Custom Dashboard + Sentry

CI/CD: GitHub Actions

Backups: Automated daily + S3

3.2 Patrones de Diseño Implementados

1. Repository Pattern

python

class OrderRepository:

def __init__(self, db: AsyncSession):

self.db = db

async def create(self, order: OrderCreate) -> Order:

"""Crear pedido con validación de company_id"""

async def get_by_id(self, order_id: int, company_id: int) -> Order | None:

"""Obtener con filtro automático multi-tenant"""

async def list_by_branch(

self,

company_id: int,

branch_id: int,

filters: OrderFilters

) -> list[Order]:

"""Listar con filtros complejos"""

2. Service Layer Pattern

python

class OrderService:

def __init__(

self,

repo: OrderRepository,

queue: TaskQueue,

inventory: InventoryService

):

self.repo = repo

self.queue = queue

self.inventory = inventory

async def create_order(

self,

order: OrderCreate,

user: User

) -> OrderResponse:

"""

Flujo completo de creación:

1. Validar stock disponible

2. Generar consecutivo único

3. Crear orden en BD (transacción)

4. Encolar impresión

5. Notificar WebSocket

6. Retornar inmediatamente

"""

# Implementación...

3. Circuit Breaker Pattern

python

@circuit_breaker(failure_threshold=5, timeout=60)

async def print_order(order_id: int):

"""

Intenta imprimir, si falla 5 veces consecutivas:

- Abre el circuito

- Activa fallback (pantalla/email)

- Alerta al administrador

"""

4. CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

python

# Comandos (Escritura)

class OrderCommands:

async def create_order(...) -> Order

async def update_status(...) -> Order

async def assign_delivery(...) -> Order

# Consultas (Lectura - con cache)

class OrderQueries:

@cached(ttl=30)

async def get_order(...) -> Order

@cached(ttl=60)

async def list_orders(...) -> list[Order]

5. Decorator Pattern (RBAC)

python

@router.get("/admin/reports")

@require_permission("reports.view")

@require_active_subscription

async def get_reports(

current_user: User = Depends(get_current_user)

):

"""Decoradores apilables para seguridad"""

4. MODELO DE DATOS DEFINITIVO

4.1 Diagrama Entidad-Relación Multi-Tenant

mermaid

erDiagram

COMPANIES ||--o{ BRANCHES : tiene

COMPANIES ||--o{ SUBSCRIPTIONS : tiene

COMPANIES ||--o{ USERS : emplea

COMPANIES ||--o{ PRODUCTS : vende

COMPANIES ||--o{ ROLES : define

BRANCHES ||--o{ USERS : asigna

BRANCHES ||--o{ ORDERS : recibe

BRANCHES ||--o{ INVENTORY_ITEMS : maneja

BRANCHES ||--o{ CASH_CLOSURES : registra

ORDERS ||--|{ ORDER_ITEMS : contiene

ORDERS ||--o{ PAYMENTS : registra

ORDERS }o--|| USERS : creado_por

ORDERS }o--o| USERS : domiciliario

ORDER_ITEMS ||--o{ ORDER_ITEM_MODIFIERS : tiene

PRODUCTS ||--|| RECIPES : tiene

PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_MODIFIERS : permite

RECIPES ||--|{ RECIPE_ITEMS : requiere

RECIPE_ITEMS }o--|| INVENTORY_ITEMS : usa

INVENTORY_ITEMS ||--o{ INVENTORY_MOVEMENTS : registra

ROLES ||--o{ ROLE_PERMISSIONS : tiene

ROLE_PERMISSIONS }o--|| PERMISSIONS : referencia

USERS }o--|| ROLES : tiene

4.2 Tablas Multi-Tenant Core

companies

sql

CREATE TABLE companies (

id SERIAL PRIMARY KEY,

name VARCHAR(200) NOT NULL,

slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

legal_name VARCHAR(200),

tax_id VARCHAR(50),

owner_name VARCHAR(200) NOT NULL,

owner_email VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,

owner_phone VARCHAR(50),

plan VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'trial',

is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

trial_ends_at TIMESTAMP,

timezone VARCHAR(50) DEFAULT 'America/Bogota',

currency VARCHAR(3) DEFAULT 'COP',

-- Límites por plan

max_users INTEGER,

max_branches INTEGER,

max_products INTEGER,

-- Configuración del negocio

logo_url VARCHAR(500),

primary_color VARCHAR(7),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

deleted_at TIMESTAMP

);

CREATE INDEX idx_companies_slug ON companies(slug);

CREATE INDEX idx_companies_active ON companies(is_active);

CREATE INDEX idx_companies_plan ON companies(plan, is_active);

branches

sql

CREATE TABLE branches (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

name VARCHAR(200) NOT NULL,

code VARCHAR(20) NOT NULL,

-- Ubicación

address TEXT,

phone VARCHAR(50),

latitude NUMERIC(10,8),

longitude NUMERIC(11,8),

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

is_main BOOLEAN DEFAULT false,

-- Horarios (JSON)

business_hours JSONB,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(company_id, code)

);

CREATE INDEX idx_branches_company ON branches(company_id);

CREATE INDEX idx_branches_active ON branches(company_id, is_active);

CREATE INDEX idx_branches_location ON branches(latitude, longitude);

subscriptions

sql

CREATE TABLE subscriptions (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

plan VARCHAR(20) NOT NULL,

status VARCHAR(20) NOT NULL,

-- Períodos

started_at TIMESTAMP NOT NULL,

current_period_start TIMESTAMP NOT NULL,

current_period_end TIMESTAMP NOT NULL,

cancelled_at TIMESTAMP,

-- Facturación

amount NUMERIC(12,2) NOT NULL,

currency VARCHAR(3) DEFAULT 'COP',

-- Integraciones de pago (futuro)

stripe_subscription_id VARCHAR(100),

wompi_subscription_id VARCHAR(100),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_subscriptions_company ON subscriptions(company_id);

CREATE INDEX idx_subscriptions_status ON subscriptions(status, current_period_end);

CREATE INDEX idx_subscriptions_period ON subscriptions(current_period_end)

WHERE status = 'active';

order_counters

sql

CREATE TABLE order_counters (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER NOT NULL REFERENCES branches(id),

order_type VARCHAR(20) NOT NULL,

last_number INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

-- Para reset anual/mensual (opcional)

period VARCHAR(10),

UNIQUE(company_id, branch_id, order_type, period)

);

CREATE INDEX idx_order_counters ON order_counters(company_id, branch_id, order_type);

4.3 Tablas de Usuarios y Seguridad

users

sql

CREATE TABLE users (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER REFERENCES branches(id),

role_id INTEGER REFERENCES roles(id),

-- Credenciales

username VARCHAR(100) NOT NULL,

email VARCHAR(200),

full_name VARCHAR(200) NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

is_verified BOOLEAN DEFAULT false,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

last_login TIMESTAMP,

UNIQUE(company_id, username)

);

CREATE INDEX idx_users_company ON users(company_id);

CREATE INDEX idx_users_branch ON users(branch_id);

CREATE INDEX idx_users_login ON users(company_id, username, is_active);

CREATE INDEX idx_users_role ON users(role_id);

roles

sql

CREATE TABLE roles (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

name VARCHAR(100) NOT NULL,

description TEXT,

-- Jerarquía

level INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

is_system BOOLEAN DEFAULT false,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

created_by INTEGER REFERENCES users(id),

UNIQUE(company_id, name)

);

CREATE INDEX idx_roles_company ON roles(company_id);

CREATE INDEX idx_roles_active ON roles(company_id, is_active);

permissions

sql

CREATE TABLE permissions (

id SERIAL PRIMARY KEY,

category_id INTEGER REFERENCES permission_categories(id),

resource VARCHAR(100) NOT NULL,

action VARCHAR(50) NOT NULL,

description TEXT,

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(resource, action)

);

CREATE INDEX idx_permissions_resource ON permissions(resource);

CREATE INDEX idx_permissions_category ON permissions(category_id);

permission_categories

sql

CREATE TABLE permission_categories (

id SERIAL PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

description TEXT,

icon VARCHAR(50),

sort_order INTEGER DEFAULT 0

);

role_permissions

sql

CREATE TABLE role_permissions (

id SERIAL PRIMARY KEY,

role_id INTEGER NOT NULL REFERENCES roles(id),

permission_id INTEGER NOT NULL REFERENCES permissions(id),

-- Auditoría

granted_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

granted_by INTEGER REFERENCES users(id),

UNIQUE(role_id, permission_id)

);

CREATE INDEX idx_role_permissions_role ON role_permissions(role_id);

CREATE INDEX idx_role_permissions_permission ON role_permissions(permission_id);

4.4 Tablas de Productos y Catálogo

categories

sql

CREATE TABLE categories (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

name VARCHAR(200) NOT NULL,

description TEXT,

-- Visualización

icon VARCHAR(100),

color VARCHAR(7),

sort_order INTEGER DEFAULT 0,

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(company_id, name)

);

CREATE INDEX idx_categories_company ON categories(company_id);

CREATE INDEX idx_categories_active ON categories(company_id, is_active);

CREATE INDEX idx_categories_sort ON categories(company_id, sort_order);

products

sql

CREATE TABLE products (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

category_id INTEGER REFERENCES categories(id),

-- Información básica

name VARCHAR(200) NOT NULL,

description TEXT,

price NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Media

image_url VARCHAR(500),

images JSONB, -- Array de imágenes

-- Configuración

allow_modifiers BOOLEAN DEFAULT true,

preparation_time INTEGER, -- minutos

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

is_featured BOOLEAN DEFAULT false,

-- SEO (para PWA cliente)

slug VARCHAR(200),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(company_id, slug)

);

CREATE INDEX idx_products_company ON products(company_id);

CREATE INDEX idx_products_category ON products(company_id, category_id);

CREATE INDEX idx_products_active ON products(company_id, is_active);

CREATE INDEX idx_products_featured ON products(company_id, is_featured, is_active);

CREATE INDEX idx_products_slug ON products(company_id, slug);

product_modifiers

sql

CREATE TABLE product_modifiers (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id),

-- Información del modificador

name VARCHAR(200) NOT NULL,

modifier_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'addition' o 'exclusion'

price NUMERIC(12,2) DEFAULT 0,

-- Configuración

max_quantity INTEGER DEFAULT 1,

is_required BOOLEAN DEFAULT false,

-- Estado

is_available BOOLEAN DEFAULT true,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_product_modifiers_product ON product_modifiers(product_id);

CREATE INDEX idx_product_modifiers_type ON product_modifiers(product_id, modifier_type);

CREATE INDEX idx_product_modifiers_available ON product_modifiers(product_id, is_available);

4.5 Tablas de Pedidos

orders

sql

CREATE TABLE orders (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER NOT NULL REFERENCES branches(id),

-- Identificación

consecutive VARCHAR(50) NOT NULL,

order_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- mesa, llevar, domicilio

-- Datos del pedido

table_number VARCHAR(20),

customer_name VARCHAR(200),

customer_phone VARCHAR(50),

customer_email VARCHAR(200),

delivery_address TEXT,

delivery_notes TEXT,

-- Ubicación (para domicilios)

delivery_latitude NUMERIC(10,8),

delivery_longitude NUMERIC(11,8),

-- Estado y seguimiento

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',

-- Montos

subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL,

delivery_fee NUMERIC(12,2) DEFAULT 0,

total NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Asignación

delivery_person_id INTEGER REFERENCES users(id),

assigned_at TIMESTAMP,

-- Tiempos

created_by INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

started_at TIMESTAMP,

ready_at TIMESTAMP,

delivered_at TIMESTAMP,

-- Cancelación

cancelled_at TIMESTAMP,

cancellation_reason TEXT,

UNIQUE(company_id, consecutive)

);

CREATE INDEX idx_orders_company_branch ON orders(company_id, branch_id);

CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(company_id, status, created_at);

CREATE INDEX idx_orders_consecutive ON orders(company_id, consecutive);

CREATE INDEX idx_orders_delivery ON orders(delivery_person_id, status);

CREATE INDEX idx_orders_customer_phone ON orders(company_id, customer_phone);

CREATE INDEX idx_orders_created ON orders(created_at);

order_items

sql

CREATE TABLE order_items (

id SERIAL PRIMARY KEY,

order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,

product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id),

-- Cantidad y precios

quantity INTEGER NOT NULL,

unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,

subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Notas especiales

notes TEXT,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_order_items_order ON order_items(order_id);

CREATE INDEX idx_order_items_product ON order_items(product_id);

order_item_modifiers

sql

CREATE TABLE order_item_modifiers (

id SERIAL PRIMARY KEY,

order_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES order_items(id) ON DELETE CASCADE,

modifier_id INTEGER NOT NULL REFERENCES product_modifiers(id),

-- Cantidad y precio

quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,

unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,

subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_order_item_modifiers_item ON order_item_modifiers(order_item_id);

CREATE INDEX idx_order_item_modifiers_modifier ON order_item_modifiers(modifier_id);

payments

sql

CREATE TABLE payments (

id SERIAL PRIMARY KEY,

order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id),

-- Método de pago

payment_method VARCHAR(20) NOT NULL,

amount NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Referencia (transacción)

reference VARCHAR(200),

-- Estado

status VARCHAR(20) DEFAULT 'completed',

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

created_by INTEGER REFERENCES users(id)

);

CREATE INDEX idx_payments_order ON payments(order_id);

CREATE INDEX idx_payments_method ON payments(payment_method, created_at);

CREATE INDEX idx_payments_created ON payments(created_at);

4.6 Tablas de Inventario

inventory_items

sql

CREATE TABLE inventory_items (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER REFERENCES branches(id),

-- Información del insumo

name VARCHAR(200) NOT NULL,

unit_of_measure VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Stock

current_stock NUMERIC(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,

min_stock NUMERIC(12,4),

max_stock NUMERIC(12,4),

-- Costos

average_cost NUMERIC(12,4),

last_purchase_cost NUMERIC(12,4),

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT true,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_inventory_company ON inventory_items(company_id);

CREATE INDEX idx_inventory_branch ON inventory_items(branch_id);

CREATE INDEX idx_inventory_stock ON inventory_items(company_id, current_stock, min_stock);

CREATE INDEX idx_inventory_active ON inventory_items(company_id, is_active);

recipes

sql

CREATE TABLE recipes (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id),

-- Información

description TEXT,

preparation_notes TEXT,

Continuar

4 ene

-- Costos calculados total_cost NUMERIC(12,4),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(product_id)

);

CREATE INDEX idx_recipes_company ON recipes(company_id); CREATE INDEX idx_recipes_product ON recipes(product_id);

#### `recipe_items`

```sql

CREATE TABLE recipe_items (

id SERIAL PRIMARY KEY,

recipe_id INTEGER NOT NULL REFERENCES recipes(id) ON DELETE CASCADE,

inventory_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES inventory_items(id),

-- Cantidad requerida

quantity NUMERIC(12,4) NOT NULL,

-- Costo al momento (cache)

unit_cost NUMERIC(12,4),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_recipe_items_recipe ON recipe_items(recipe_id);

CREATE INDEX idx_recipe_items_inventory ON recipe_items(inventory_item_id);

```

#### `inventory_movements`

```sql

CREATE TABLE inventory_movements (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER NOT NULL REFERENCES branches(id),

inventory_item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES inventory_items(id),

-- Tipo de movimiento

movement_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- entrada, salida, ajuste

quantity NUMERIC(12,4) NOT NULL,

-- Costos

unit_cost NUMERIC(12,4),

total_cost NUMERIC(12,4),

-- Razón y referencia

reason VARCHAR(200),

reference VARCHAR(200), -- ID de pedido o nota

-- Auditoría

user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_movements_company_branch ON inventory_movements(company_id, branch_id);

CREATE INDEX idx_movements_item ON inventory_movements(inventory_item_id);

CREATE INDEX idx_movements_date ON inventory_movements(company_id, created_at);

CREATE INDEX idx_movements_type ON inventory_movements(movement_type, created_at);

```

### 4.7 Tablas de Caja y Reportes

#### `cash_closures`

```sql

CREATE TABLE cash_closures (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER NOT NULL REFERENCES branches(id),

user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),

-- Montos

expected_total NUMERIC(12,2) NOT NULL,

actual_total NUMERIC(12,2) NOT NULL,

difference NUMERIC(12,2) NOT NULL,

-- Desglose por método de pago (JSON)

payment_breakdown JSONB,

-- Período

period_start TIMESTAMP NOT NULL,

period_end TIMESTAMP NOT NULL,

-- Notas

notes TEXT,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_closures_company_branch ON cash_closures(company_id, branch_id);

CREATE INDEX idx_closures_date ON cash_closures(company_id, created_at);

CREATE INDEX idx_closures_user ON cash_closures(user_id, created_at);

```

### 4.8 Tablas de Sistema de Impresión

#### `print_queue`

```sql

CREATE TABLE print_queue (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER NOT NULL REFERENCES branches(id),

order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id),

-- Prioridad

priority VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'normal',

-- Estado

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',

attempts INTEGER DEFAULT 0,

max_attempts INTEGER DEFAULT 3,

-- Configuración de impresora

printer_id VARCHAR(50),

-- Payload de impresión

payload JSONB NOT NULL,

-- Error handling

error_message TEXT,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

processed_at TIMESTAMP,

completed_at TIMESTAMP

);

CREATE INDEX idx_print_queue_status ON print_queue(company_id, branch_id, status, priority);

CREATE INDEX idx_print_queue_created ON print_queue(created_at);

CREATE INDEX idx_print_queue_order ON print_queue(order_id);

```

### 4.9 Tablas de Auditoría

#### `audit_logs`

```sql

CREATE TABLE audit_logs (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

branch_id INTEGER REFERENCES branches(id),

user_id INTEGER REFERENCES users(id),

-- Acción

action VARCHAR(100) NOT NULL,

entity VARCHAR(100) NOT NULL,

entity_id INTEGER,

-- Detalles (JSON)

details JSONB,

-- Request info

ip_address VARCHAR(50),

user_agent TEXT,

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_logs_company ON audit_logs(company_id, created_at);

CREATE INDEX idx_logs_user ON audit_logs(user_id, created_at);

CREATE INDEX idx_logs_entity ON audit_logs(company_id, entity, entity_id);

CREATE INDEX idx_logs_action ON audit_logs(action, created_at);

```

### 4.10 Tablas de Domiciliarios

#### `delivery_person_locations`

```sql

CREATE TABLE delivery_person_locations (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

delivery_person_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),

-- Ubicación GPS

latitude NUMERIC(10,8) NOT NULL,

longitude NUMERIC(11,8) NOT NULL,

accuracy NUMERIC(6,2),

-- Contexto

order_id INTEGER REFERENCES orders(id),

-- Auditoría

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_delivery_locations_person ON delivery_person_locations(delivery_person_id, created_at);

CREATE INDEX idx_delivery_locations_order ON delivery_person_locations(order_id);

CREATE INDEX idx_delivery_locations_coords ON delivery_person_locations(latitude, longitude);

```

#### `delivery_person_status`

```sql

CREATE TABLE delivery_person_status (

id SERIAL PRIMARY KEY,

company_id INTEGER NOT NULL REFERENCES companies(id),

delivery_person_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),

-- Estado

status VARCHAR(20) NOT NULL, -- disponible, en_ruta, entregando, en_negocio

-- Auditoría

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(delivery_person_id)

);

CREATE INDEX idx_delivery_status_company ON delivery_person_status(company_id, status);

CREATE INDEX idx_delivery_status_person ON delivery_person_status(delivery_person_id);

```

---

## 5. SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO

### 5.1 Cola de Impresión Asíncrona

**Problema resuelto:** Sistema anterior tardaba 30 minutos en imprimir comandas en días de alta carga (120+ pedidos/día).

**Solución arquitectural:**

Cliente → Backend (< 1s) → Redis Queue → Workers (2-10) → Impresoras ↓ Respuesta inmediata

#### Implementación con Celery

```python

# backend/app/tasks/printing.py

from celery import Celery

from app.services.printer import PrinterService

celery_app = Celery('fastops', broker='redis://localhost:6379/0')

celery_app.conf.update(

task_serializer='json',

accept_content=['json'],

result_serializer='json',

timezone='America/Bogota',

enable_utc=True,

task_track_started=True,

task_time_limit=30,

task_soft_time_limit=25,

)

@celery_app.task(

bind=True,

max_retries=3,

default_retry_delay=2

)

def print_order_task(

self,

order_id: int,

company_id: int,

branch_id: int

):

"""

Task asíncrona para imprimir comanda

"""

try:

printer_service = PrinterService()

result = printer_service.print_order(

order_id=order_id,

company_id=company_id,

branch_id=branch_id

)

# Actualizar estado en print_queue

update_print_queue_status(order_id, 'completed')

# Notificar por WebSocket

emit_print_completed(order_id, branch_id)

return result

except PrinterOfflineException as exc:

# Activar fallback

activate_fallback(order_id, company_id, branch_id)

raise self.retry(exc=exc, countdown=5)

except Exception as exc:

# Log detallado

logger.error(f"Print error: {exc}", extra={

"order_id": order_id,

"company_id": company_id,

"attempt": self.request.retries

})

if self.request.retries >= self.max_retries:

# Fallback definitivo

activate_fallback(order_id, company_id, branch_id)

raise self.retry(exc=exc)

```

#### Endpoint de creación de pedido (NO bloqueante)

```python

# backend/app/routers/orders.py

@router.post("/orders", response_model=OrderResponse)

async def create_order(

order: OrderCreate,

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Crear pedido - Respuesta < 1 segundo garantizada

Flujo:

1. Validar datos (100ms)

2. Crear en BD con transacción (300-500ms)

3. Encolar impresión (50ms)

4. Notificar WebSocket (50ms)

5. RETORNAR (total < 1s)

"""

# 1. Validaciones rápidas

await order_service.validate_order(order, current_user, db)

# 2. Crear pedido en BD (transacción atómica)

created_order = await order_service.create(

order=order,

user=current_user,

db=db

)

# 3. Encolar impresión (NO BLOQUEANTE)

print_order_task.delay(

order_id=created_order.id,

company_id=current_user.company_id,

branch_id=current_user.branch_id

)

# 4. Notificar por WebSocket (NO BLOQUEANTE)

await socketio.emit(

'order:created',

{

'order_id': created_order.id,

'consecutive': created_order.consecutive,

'total': float(created_order.total),

'items': [item.dict() for item in created_order.items]

},

room=f"kitchen_{current_user.company_id}_{current_user.branch_id}"

)

# 5. RESPUESTA INMEDIATA

return OrderResponse(

id=created_order.id,

consecutive=created_order.consecutive,

status="received",

total=created_order.total,

print_status="queued",

estimated_print_time="5-10 segundos"

)

```

### 5.2 Workers Escalables

#### Configuración dinámica:

```python

# backend/app/workers/config.py

class WorkerConfig:

MIN_WORKERS = 2

MAX_WORKERS = 10

SCALE_UP_THRESHOLD = 15    # pedidos en cola

SCALE_DOWN_THRESHOLD = 5

@classmethod

def calculate_workers(cls, queue_size: int) -> int:

"""

Calcula número óptimo de workers según carga

"""

if queue_size > cls.SCALE_UP_THRESHOLD:

return min(cls.MAX_WORKERS, queue_size // 5)

elif queue_size < cls.SCALE_DOWN_THRESHOLD:

return cls.MIN_WORKERS

return None  # No cambiar

@classmethod

async def auto_scale(cls, redis_client):

"""

Auto-scaling basado en métricas

"""

queue_size = await redis_client.llen('celery')

workers_needed = cls.calculate_workers(queue_size)

if workers_needed:

await adjust_workers(workers_needed)

```

#### Comandos de inicio:

```bash

# Desarrollo (2 workers)

celery -A app.tasks.celery_app worker \

--loglevel=info \

--concurrency=2 \

--hostname=worker1@%h

# Producción (auto-scale 2-10 workers)

celery -A app.tasks.celery_app worker \

--loglevel=info \

--autoscale=10,2 \

--max-tasks-per-child=100 \

--hostname=worker-prod@%h

```

### 5.3 Circuit Breaker para Impresoras

```python

# backend/app/core/circuit_breaker.py

from enum import Enum

from datetime import datetime, timedelta

from typing import Callable, Any

class CircuitState(Enum):

CLOSED = "closed"         # Normal

OPEN = "open"             # Impresora caída

HALF_OPEN = "half_open"   # Probando

class CircuitBreaker:

def __init__(

self,

failure_threshold: int = 5,

timeout: int = 60,

expected_exception: type = Exception

):

self.state = CircuitState.CLOSED

self.failure_count = 0

self.failure_threshold = failure_threshold

self.timeout = timeout

self.expected_exception = expected_exception

self.last_failure_time = None

self.success_count = 0

async def call(self, func: Callable, *args, **kwargs) -> Any:

"""

Ejecuta función protegida por circuit breaker

"""

if self.state == CircuitState.OPEN:

if self._should_attempt_reset():

self.state = CircuitState.HALF_OPEN

logger.info("Circuit breaker: attempting reset")

else:

raise CircuitBreakerOpen(

"Printer unavailable - circuit breaker open"

)

try:

result = await func(*args, **kwargs)

self._on_success()

return result

except self.expected_exception as e:

self._on_failure()

raise e

def _on_success(self):

"""Resetear contadores en éxito"""

self.failure_count = 0

if self.state == CircuitState.HALF_OPEN:

self.success_count += 1

if self.success_count >= 3:

self.state = CircuitState.CLOSED

self.success_count = 0

logger.info("Circuit breaker: closed after recovery")

def _on_failure(self):

"""Incrementar fallos y abrir circuito si necesario"""

self.failure_count += 1

self.last_failure_time = datetime.now()

if self.failure_count >= self.failure_threshold:

self.state = CircuitState.OPEN

self.success_count = 0

logger.error(f"Circuit breaker: opened after {self.failure_count} failures")

# Activar fallback automático

self._activate_fallback()

def _should_attempt_reset(self) -> bool:

"""Verificar si es momento de intentar resetear"""

if not self.last_failure_time:

return True

elapsed = (datetime.now() - self.last_failure_time).seconds

return elapsed >= self.timeout

def _activate_fallback(self):

"""Activar sistema de fallback"""

from app.services.print_fallback import PrintFallbackService

fallback = PrintFallbackService()

fallback.notify_admin_critical()

fallback.enable_screen_mode()

class CircuitBreakerOpen(Exception):

"""Excepción cuando el circuito está abierto"""

pass

```

### 5.4 Sistema de Fallback

```python

# backend/app/services/print_fallback.py

from typing import Dict, Any

import asyncio

class PrintFallbackService:

"""

Métodos alternativos cuando la impresora falla

"""

def __init__(self):

self.socketio = get_socketio_instance()

self.email_service = EmailService()

async def display_on_kitchen_screen(

self,

order_data: Dict[str, Any]

):

"""

Mostrar pedido en pantalla de cocina como fallback

"""

await self.socketio.emit(

'print:fallback',

{

'order': order_data,

'message': '⚠️ IMPRIMIR MANUALMENTE',

'alert': True,

'priority': 'high'

},

room=f"kitchen_{order_data['company_id']}_{order_data['branch_id']}"

)

logger.warning(

"Print fallback activated - screen mode",

extra=order_data

)

async def generate_pdf_backup(

self,

order_data: Dict[str, Any]

) -> str:

"""

Generar PDF de respaldo

"""

from app.services.pdf_generator import PDFGenerator

pdf_path = await PDFGenerator.create_order_pdf(order_data)

# Notificar que PDF está listo

await self.socketio.emit(

'pdf:ready',

{'order_id': order_data['id'], 'pdf_url': pdf_path},

room=f"admin_{order_data['company_id']}"

)

return pdf_path

async def send_email_emergency(

self,

order_data: Dict[str, Any],

recipient: str

):

"""

Enviar email de emergencia con detalles del pedido

"""

await self.email_service.send(

to=recipient,

subject=f"🚨 URGENTE: Pedido {order_data['consecutive']}",

template="emergency_order",

context={

'order': order_data,

'reason': 'Impresora fuera de servicio'

}

)

async def notify_admin_critical(self):

"""

Alertar al administrador sobre fallo crítico

"""

await self.socketio.emit(

'system:alert',

{

'type': 'printer_failure',

'severity': 'critical',

'message': 'Sistema de impresión fuera de servicio',

'action_required': True,

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room='admins'

)

def enable_screen_mode(self):

"""

Activar modo de pantalla para todas las órdenes

"""

# Actualizar configuración global

set_config('print_mode', 'screen')

logger.info("Print mode switched to SCREEN due to printer failure")

```

### 5.5 Monitoreo de Performance

```python

# backend/app/routers/monitoring.py

@router.get("/admin/performance/dashboard")

async def performance_dashboard(

current_user: User = Depends(require_admin),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Dashboard completo de performance en tiempo real

"""

# 1. Estado de la cola de impresión

queue_stats = await get_queue_statistics(

company_id=current_user.company_id,

db=db

)

# 2. Workers activos

celery_inspect = celery_app.control.inspect()

active_workers = len(celery_inspect.active() or {})

active_tasks = celery_inspect.active() or {}

# 3. Tiempo promedio de procesamiento

avg_time = await calculate_avg_processing_time(

company_id=current_user.company_id,

last_hours=1,

db=db

)

# 4. Circuit breakers status

circuit_status = {

printer_id: {

'state': cb.state.value,

'failures': cb.failure_count,

'last_failure': cb.last_failure_time.isoformat()

if cb.last_failure_time else None

}

for printer_id, cb in circuit_breakers.items()

}

# 5. Métricas de sistema

system_metrics = {

'cpu_percent': psutil.cpu_percent(),

'memory_percent': psutil.virtual_memory().percent,

'disk_usage': psutil.disk_usage('/').percent

}

# 6. Alertas activas

alerts = await get_active_alerts(current_user.company_id)

return {

"queue": {

"pending": queue_stats['pending'],

"processing": queue_stats['processing'],

"failed": queue_stats['failed'],

"avg_wait_time": queue_stats['avg_wait_time']

},

"workers": {

"active": active_workers,

"target": WorkerConfig.MIN_WORKERS,

"tasks": sum(len(tasks) for tasks in active_tasks.values())

},

"performance": {

"avg_processing_time_seconds": round(avg_time, 2),

"target_seconds": 5.0,

"status": "good" if avg_time < 10 else "warning"

},

"circuit_breakers": circuit_status,

"system": system_metrics,

"alerts": alerts,

"timestamp": datetime.now().isoformat()

}

```

---

## 6. ENDPOINTS API COMPLETOS

### 6.1 Autenticación y Autorización

POST /api/v1/auth/register # Registro nuevo negocio (self-service) POST /api/v1/auth/login # Login (JWT con company_id y branch_id) POST /api/v1/auth/refresh # Renovar token GET /api/v1/auth/me # Datos del usuario actual POST /api/v1/auth/switch-branch # Cambiar sucursal (admins) POST /api/v1/auth/logout # Cerrar sesión POST /api/v1/auth/forgot-password # Recuperar contraseña POST /api/v1/auth/reset-password # Resetear contraseña POST /api/v1/auth/verify-email # Verificar email POST /api/v1/auth/resend-verification # Reenviar verificación

### 6.2 Gestión de Negocios (Super Admin)

GET /api/v1/admin/companies # Listar todos los negocios POST /api/v1/admin/companies # Crear negocio manualmente GET /api/v1/admin/companies/{id} # Detalle de negocio PUT /api/v1/admin/companies/{id} # Actualizar negocio DELETE /api/v1/admin/companies/{id} # Desactivar negocio POST /api/v1/admin/companies/{id}/activate # Reactivar negocio GET /api/v1/admin/companies/{id}/stats # Estadísticas del negocio GET /api/v1/admin/dashboard # Dashboard super admin

### 6.3 Gestión de Sucursales

GET /api/v1/branches # Listar sucursales del negocio POST /api/v1/branches # Crear nueva sucursal GET /api/v1/branches/{id} # Detalle de sucursal PUT /api/v1/branches/{id} # Actualizar sucursal DELETE /api/v1/branches/{id} # Eliminar sucursal GET /api/v1/branches/{id}/stats # Estadísticas de sucursal PUT /api/v1/branches/{id}/hours # Actualizar horarios

### 6.4 Suscripciones

GET /api/v1/subscriptions/current # Suscripción actual GET /api/v1/subscriptions/plans # Planes disponibles POST /api/v1/subscriptions/upgrade # Cambiar a plan superior POST /api/v1/subscriptions/downgrade # Cambiar a plan inferior POST /api/v1/subscriptions/cancel # Cancelar suscripción GET /api/v1/subscriptions/invoices # Historial de facturas POST /api/v1/subscriptions/payment-method # Actualizar método de pago GET /api/v1/subscriptions/usage # Uso actual vs límites

### 6.5 Usuarios y Roles (RBAC)

Usuarios

GET /api/v1/users # Listar usuarios POST /api/v1/users # Crear usuario GET /api/v1/users/{id} # Detalle de usuario PUT /api/v1/users/{id} # Actualizar usuario DELETE /api/v1/users/{id} # Eliminar usuario PUT /api/v1/users/{id}/role # Cambiar rol PUT /api/v1/users/{id}/branch # Cambiar sucursal

Roles

GET /api/v1/rbac/roles # Listar roles POST /api/v1/rbac/roles # Crear rol GET /api/v1/rbac/roles/{id} # Detalle con permisos PUT /api/v1/rbac/roles/{id} # Actualizar rol DELETE /api/v1/rbac/roles/{id} # Eliminar rol POST /api/v1/rbac/roles/{id}/permissions/{pid} # Asignar permiso DELETE /api/v1/rbac/roles/{id}/permissions/{pid} # Revocar permiso

Permisos

GET /api/v1/rbac/permissions # Listar permisos GET /api/v1/rbac/permissions/categories # Categorías de permisos GET /api/v1/rbac/my-permissions # Permisos del usuario actual

### 6.6 Productos y Catálogo

Categorías

GET /api/v1/categories # Listar categorías POST /api/v1/categories # Crear categoría PUT /api/v1/categories/{id} # Actualizar categoría DELETE /api/v1/categories/{id} # Eliminar categoría PUT /api/v1/categories/reorder # Reordenar categorías

Productos

GET /api/v1/products # Listar productos POST /api/v1/products # Crear producto GET /api/v1/products/{id} # Detalle de producto PUT /api/v1/products/{id} # Actualizar producto DELETE /api/v1/products/{id} # Eliminar producto POST /api/v1/products/{id}/image # Subir imagen POST /api/v1/products/bulk-import # Importación masiva

Recetas

POST /api/v1/products/{id}/recipe # Crear/actualizar receta GET /api/v1/products/{id}/recipe # Ver receta DELETE /api/v1/products/{id}/recipe # Eliminar receta GET /api/v1/products/{id}/cost # Calcular costo

Modificadores

GET /api/v1/products/{id}/modifiers # Listar modificadores POST /api/v1/products/{id}/modifiers # Crear modificador PUT /api/v1/modifiers/{id} # Actualizar modificador DELETE /api/v1/modifiers/{id} # Eliminar modificador

### 6.7 Pedidos (Asíncronos)

POST /api/v1/orders # Crear pedido (< 1s respuesta) GET /api/v1/orders # Listar pedidos GET /api/v1/orders/{id} # Detalle de pedido PATCH /api/v1/orders/{id}/status # Cambiar estado POST /api/v1/orders/{id}/assign # Asignar domiciliario POST /api/v1/orders/{id}/cancel # Cancelar pedido POST /api/v1/orders/{id}/reprint # Reenviar a cola de impresión GET /api/v1/orders/stats # Estadísticas de pedidos GET /api/v1/orders/{id}/timeline # Timeline del pedido

### 6.8 Cocina

GET /api/v1/kitchen/orders # Pedidos por preparar POST /api/v1/kitchen/orders/{id}/start # Iniciar preparación POST /api/v1/kitchen/orders/{id}/ready # Marcar como listo GET /api/v1/kitchen/stats # Estadísticas de cocina GET /api/v1/kitchen/queue # Cola de preparación

### 6.9 Inventario

Insumos

GET /api/v1/inventory # Listar inventario POST /api/v1/inventory/items # Crear insumo PUT /api/v1/inventory/items/{id} # Actualizar insumo DELETE /api/v1/inventory/items/{id} # Eliminar insumo GET /api/v1/inventory/low-stock # Alertas de stock bajo

Movimientos

POST /api/v1/inventory/movements # Registrar movimiento GET /api/v1/inventory/movements # Historial de movimientos POST /api/v1/inventory/bulk-import # Importación masiva GET /api/v1/inventory/report # Reporte de inventario GET /api/v1/inventory/kardex/{id} # Kardex de insumo

### 6.10 Domiciliarios

Autenticación

POST /api/v1/delivery/login # Login domiciliario

Gestión

GET /api/v1/delivery/me # Datos del domiciliario GET /api/v1/delivery/assigned # Pedidos asignados POST /api/v1/delivery/accept/{id} # Aceptar pedi

Continuar

4 ene

do POST /api/v1/delivery/reject/{id} # Rechazar pedido POST /api/v1/delivery/{id}/pickup # Recoger pedido POST /api/v1/delivery/{id}/deliver # Marcar entrega

Ubicación

POST /api/v1/delivery/location # Actualizar ubicación GPS GET /api/v1/delivery/location/history # Historial de ubicaciones

Reportes

GET /api/v1/delivery/stats # Estadísticas del domiciliario GET /api/v1/delivery/earnings # Ganancias del período

### 6.11 Caja y Pagos

Pagos

POST /api/v1/payments # Registrar pago GET /api/v1/payments/{order_id} # Ver pagos de un pedido PUT /api/v1/payments/{id} # Actualizar pago DELETE /api/v1/payments/{id} # Anular pago

Caja

POST /api/v1/cash/open # Abrir caja POST /api/v1/cash/close # Cierre de caja GET /api/v1/cash/closures # Historial de cierres GET /api/v1/cash/current-shift # Turno actual GET /api/v1/cash/summary # Resumen del día

### 6.12 Reportes

Reportes básicos

GET /api/v1/reports/daily # Reporte diario GET /api/v1/reports/weekly # Reporte semanal GET /api/v1/reports/monthly # Reporte mensual

Reportes específicos

GET /api/v1/reports/sales # Reporte de ventas GET /api/v1/reports/products # Productos más vendidos GET /api/v1/reports/inventory # Reporte de inventario GET /api/v1/reports/delivery-persons # Reporte de domiciliarios GET /api/v1/reports/consolidated # Consolidado (todas sucursales)

Reportes personalizados

POST /api/v1/reports/custom # Reporte personalizado GET /api/v1/reports/export/{format} # Exportar (PDF/Excel/CSV)

### 6.13 Monitoreo y Performance

GET /api/v1/monitoring/health # Health check GET /api/v1/monitoring/performance # Dashboard de performance GET /api/v1/monitoring/queue-status # Estado de la cola POST /api/v1/monitoring/scale-workers # Escalar workers manualmente GET /api/v1/monitoring/alerts # Alertas activas POST /api/v1/monitoring/clear-cache # Limpiar cache GET /api/v1/monitoring/metrics # Métricas del sistema

### 6.14 Configuración

GET /api/v1/settings # Configuración del negocio PUT /api/v1/settings # Actualizar configuración GET /api/v1/settings/printers # Configuración de impresoras PUT /api/v1/settings/printers # Actualizar impresoras GET /api/v1/settings/notifications # Configuración de notificaciones PUT /api/v1/settings/notifications # Actualizar notificaciones

### 6.15 PWA Cliente (Pública)

Menú público

GET /api/v1/client/menu/{slug} # Obtener menú del negocio GET /api/v1/client/categories/{slug} # Categorías públicas GET /api/v1/client/products/{slug} # Productos públicos GET /api/v1/client/product/{id} # Detalle de producto

Pedidos desde PWA Cliente

POST /api/v1/client/orders # Crear pedido público GET /api/v1/client/orders/{id}/track # Rastrear pedido GET /api/v1/client/orders/{id}/status # Estado del pedido

Cliente (opcional)

POST /api/v1/client/register # Registro de cliente POST /api/v1/client/login # Login de cliente GET /api/v1/client/me # Datos del cliente GET /api/v1/client/orders/history # Historial de pedidos

---

## 7. WEBSOCKETS Y TIEMPO REAL

### 7.1 Arquitectura de WebSockets

**Implementación con Socket.IO:**

```python

# backend/app/core/websockets.py

from socketio import AsyncServer

import socketio

# Configuración optimizada

sio = AsyncServer(

async_mode='asgi',

cors_allowed_origins='*',

ping_timeout=60,

ping_interval=25,

compression_threshold=1024,

logger=False,

engineio_logger=False

)

# Middleware de autenticación

@sio.event

async def connect(sid, environ, auth):

"""

Conexión de cliente con autenticación JWT

"""

try:

token = auth.get('token')

if not token:

raise ConnectionRefusedError('Missing token')

# Verificar JWT

user_data = await verify_jwt_token(token)

# Guardar datos del usuario en sesión

await sio.save_session(sid, {

'user_id': user_data['user_id'],

'company_id': user_data['company_id'],

'branch_id': user_data['branch_id'],

'role': user_data['role']

})

# Unir a rooms correspondientes

await join_user_rooms(sid, user_data)

logger.info(f"User {user_data['user_id']} connected", extra={

'sid': sid,

'company_id': user_data['company_id']

})

except Exception as e:

logger.error(f"Connection refused: {e}")

raise ConnectionRefusedError('Invalid authentication')

@sio.event

async def disconnect(sid):

"""

Desconexión de cliente

"""

session = await sio.get_session(sid)

logger.info(f"User {session.get('user_id')} disconnected")

async def join_user_rooms(sid: str, user_data: dict):

"""

Unir usuario a sus rooms correspondientes

"""

company_id = user_data['company_id']

branch_id = user_data['branch_id']

role = user_data['role']

# Room principal de la empresa

sio.enter_room(sid, f"company_{company_id}")

# Room de la sucursal

if branch_id:

sio.enter_room(sid, f"branch_{company_id}_{branch_id}")

# Rooms específicos por rol

if role == 'kitchen':

sio.enter_room(sid, f"kitchen_{company_id}_{branch_id}")

elif role == 'cashier':

sio.enter_room(sid, f"cashier_{company_id}_{branch_id}")

elif role == 'delivery':

sio.enter_room(sid, f"delivery_{user_data['user_id']}")

sio.enter_room(sid, f"delivery_all_{company_id}")

elif role == 'admin':

sio.enter_room(sid, f"admin_{company_id}")

logger.debug(f"User joined rooms", extra={

'user_id': user_data['user_id'],

'role': role

})

```

### 7.2 Eventos del Sistema

#### Eventos de Pedidos

```python

# backend/app/services/notification_service.py

class NotificationService:

def __init__(self, socketio):

self.sio = socketio

async def notify_new_order(self, order: Order):

"""

Notificar nuevo pedido a cocina

"""

await self.sio.emit(

'order:created',

{

'order_id': order.id,

'consecutive': order.consecutive,

'type': order.order_type,

'table_number': order.table_number,

'total': float(order.total),

'items': [

{

'product_name': item.product.name,

'quantity': item.quantity,

'modifiers': [

{

'name': mod.modifier.name,

'quantity': mod.quantity

}

for mod in item.modifiers

],

'notes': item.notes

}

for item in order.items

],

'timestamp': order.created_at.isoformat()

},

room=f"kitchen_{order.company_id}_{order.branch_id}"

)

async def notify_status_changed(self, order: Order, old_status: str):

"""

Notificar cambio de estado

"""

await self.sio.emit(

'order:status_changed',

{

'order_id': order.id,

'consecutive': order.consecutive,

'old_status': old_status,

'new_status': order.status,

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room=f"branch_{order.company_id}_{order.branch_id}"

)

# Si el pedido está listo, notificar también a caja

if order.status == 'ready':

await self.sio.emit(

'order:ready',

{

'order_id': order.id,

'consecutive': order.consecutive,

'type': order.order_type,

'table_number': order.table_number

},

room=f"cashier_{order.company_id}_{order.branch_id}"

)

async def notify_order_assigned(self, order: Order):

"""

Notificar asignación a domiciliario

"""

await self.sio.emit(

'delivery:assigned',

{

'order_id': order.id,

'consecutive': order.consecutive,

'customer_name': order.customer_name,

'customer_phone': order.customer_phone,

'delivery_address': order.delivery_address,

'delivery_notes': order.delivery_notes,

'total': float(order.total),

'items': [...],  # Detalles del pedido

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room=f"delivery_{order.delivery_person_id}"

)

```

#### Eventos de Impresión

```python

async def notify_print_queued(self, order_id: int, position: int):

"""

Notificar que pedido está en cola de impresión

"""

await self.sio.emit(

'print:queued',

{

'order_id': order_id,

'position': position,

'estimated_time': position * 5  # 5 segundos por pedido

},

room=f"cashier_{company_id}_{branch_id}"

)

async def notify_print_completed(self, order_id: int):

"""

Notificar impresión exitosa

"""

await self.sio.emit(

'print:completed',

{

'order_id': order_id,

'success': True,

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room=f"kitchen_{company_id}_{branch_id}"

)

async def notify_print_fallback(self, order_data: dict):

"""

Notificar fallo en impresión (usar fallback)

"""

await self.sio.emit(

'print:fallback',

{

'order_id': order_data['id'],

'message': '⚠️ IMPRIMIR MANUALMENTE',

'alert': True,

'order_data': order_data

},

room=f"kitchen_{order_data['company_id']}_{order_data['branch_id']}"

)

```

#### Eventos de Domiciliarios

```python

async def notify_location_update(

self,

delivery_person_id: int,

order_id: int,

latitude: float,

longitude: float

):

"""

Actualización de ubicación de domiciliario

"""

await self.sio.emit(

'delivery:location_update',

{

'delivery_person_id': delivery_person_id,

'order_id': order_id,

'latitude': latitude,

'longitude': longitude,

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room=f"admin_{company_id}"

)

async def notify_delivery_completed(self, order: Order):

"""

Pedido entregado

"""

await self.sio.emit(

'delivery:completed',

{

'order_id': order.id,

'consecutive': order.consecutive,

'delivery_person_id': order.delivery_person_id,

'timestamp': order.delivered_at.isoformat()

},

room=f"branch_{order.company_id}_{order.branch_id}"

)

```

#### Eventos del Sistema

```python

async def notify_system_alert(

self,

company_id: int,

alert_type: str,

message: str,

severity: str = 'medium'

):

"""

Alerta de sistema

"""

await self.sio.emit(

'system:alert',

{

'type': alert_type,

'severity': severity,

'message': message,

'action_required': severity == 'high',

'timestamp': datetime.now().isoformat()

},

room=f"admin_{company_id}"

)

async def notify_low_stock(self, item: InventoryItem):

"""

Alerta de stock bajo

"""

await self.sio.emit(

'inventory:low_stock',

{

'item_id': item.id,

'item_name': item.name,

'current_stock': float(item.current_stock),

'min_stock': float(item.min_stock),

'branch_id': item.branch_id

},

room=f"admin_{item.company_id}"

)

```

### 7.3 Integración en Frontend

```typescript

// frontend/src/services/websocket.ts

import { io, Socket } from 'socket.io-client';

class WebSocketService {

private socket: Socket | null = null;

connect(token: string) {

this.socket = io(process.env.VITE_WS_URL, {

auth: { token },

transports: ['websocket'],

reconnection: true,

reconnectionDelay: 1000,

reconnectionAttempts: 5

});

this.socket.on('connect', () => {

console.log('WebSocket connected');

});

this.socket.on('disconnect', () => {

console.log('WebSocket disconnected');

});

this.socket.on('connect_error', (error) => {

console.error('Connection error:', error);

});

}

// Eventos de pedidos

onOrderCreated(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('order:created', callback);

}

onOrderStatusChanged(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('order:status_changed', callback);

}

onOrderReady(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('order:ready', callback);

}

// Eventos de impresión

onPrintQueued(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('print:queued', callback);

}

onPrintCompleted(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('print:completed', callback);

}

onPrintFallback(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('print:fallback', callback);

}

// Eventos de domiciliarios

onDeliveryAssigned(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('delivery:assigned', callback);

}

onLocationUpdate(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('delivery:location_update', callback);

}

// Eventos de sistema

onSystemAlert(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('system:alert', callback);

}

onLowStock(callback: (data: any) => void) {

this.socket?.on('inventory:low_stock', callback);

}

disconnect() {

this.socket?.disconnect();

}

}

export const wsService = new WebSocketService();

```

---

## 8. SEGURIDAD MULTI-TENANT

### 8.1 Middleware de Verificación

```python

# backend/app/core/multi_tenant.py

from fastapi import Depends, HTTPException, status

from typing import Optional

async def verify_company_access(

company_id: int,

current_user: User = Depends(get_current_user)

):

"""

Verifica que el usuario tenga acceso a la compañía solicitada

"""

if current_user.company_id != company_id:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,

detail="No tienes acceso a este negocio"

)

return True

async def verify_branch_access(

branch_id: int,

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Verifica acceso a sucursal específica

- Admin: puede ver todas las sucursales de su negocio

- Otros roles: solo su sucursal asignada

"""

if current_user.role == "admin":

# Admin puede ver cualquier sucursal de su negocio

branch = await db.execute(

select(Branch).where(

Branch.id == branch_id,

Branch.company_id == current_user.company_id

)

)

branch = branch.scalar_one_or_none()

if not branch:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_404_NOT_FOUND,

detail="Sucursal no encontrada"

)

return True

# Otros roles solo su sucursal

if current_user.branch_id != branch_id:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,

detail="No tienes acceso a esta sucursal"

)

return True

async def verify_active_subscription(

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Verifica que la suscripción del negocio esté activa

"""

subscription = await db.execute(

select(Subscription).where(

Subscription.company_id == current_user.company_id,

Subscription.status == "active",

Subscription.current_period_end > datetime.utcnow()

)

)

subscription = subscription.scalar_one_or_none()

if not subscription:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_402_PAYMENT_REQUIRED,

detail="Suscripción vencida. Por favor renueva tu plan."

)

return True

async def verify_plan_limits(

feature: str,

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Verifica límites del plan actual

"""

company = await db.get(Company, current_user.company_id)

if feature == "users":

count = await db.scalar(

select(func.count(User.id)).where(

User.company_id == current_user.company_id,

User.is_active == True

)

)

if count >= company.max_users:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_402_PAYMENT_REQUIRED,

detail=f"Límite de usuarios alcanzado ({company.max_users}). Actualiza tu plan."

)

elif feature == "branches":

count = await db.scalar(

select(func.count(Branch.id)).where(

Branch.company_id == current_user.company_id,

Branch.is_active == True

)

)

if count >= company.max_branches:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_402_PAYMENT_REQUIRED,

detail=f"Límite de sucursales alcanzado ({company.max_branches}). Actualiza tu plan."

)

elif feature == "products":

count = await db.scalar(

select(func.count(Product.id)).where(

Product.company_id == current_user.company_id,

Product.is_active == True

)

)

if count >= company.max_products:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_402_PAYMENT_REQUIRED,

detail=f"Límite de productos alcanzado ({company.max_products}). Actualiza tu plan."

)

return True

```

### 8.2 Estructura del JWT

```python

# backend/app/core/security.py

from jose import jwt

from datetime import datetime, timedelta

SECRET_KEY = settings.SECRET_KEY

ALGORITHM = "HS256"

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 30

REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS = 7

def create_access_token(data: dict) -> str:

"""

Crear JWT con información multi-tenant

"""

to_encode = data.copy()

expire = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES)

to_encode.update({

"exp": expire,

"iat": datetime.utcnow(),

"type": "access"

})

encoded_jwt = jwt.encode(to_encode, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)

return encoded_jwt

def create_refresh_token(data: dict) -> str:

"""

Crear refresh token de larga duración

"""

to_encode = data.copy()

expire = datetime.utcnow() + timedelta(days=REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS)

to_encode.update({

"exp": expire,

"iat": datetime.utcnow(),

"type": "refresh"

})

encoded_jwt = jwt.encode(to_encode, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)

return encoded_jwt

async def create_tokens_for_user(user: User) -> dict:

"""

Generar tokens completos para usuario

"""

access_token_data = {

"sub": str(user.id),

"company_id": user.company_id,

"branch_id": user.branch_id,

"role": user.role_id,

"email": user.email

}

access_token = create_access_token(access_token_data)

refresh_token = create_refresh_token({"sub": str(user.id)})

return {

"access_token": access_token,

"refresh_token": refresh_token,

"token_type": "bearer",

"expires_in": ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES * 60

}

```

### 8.3 Filtros Automáticos en Queries

```python

# backend/app/repositories/base.py

from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession

from sqlalchemy import select

from typing import TypeVar, Generic, Optional, List

ModelType = TypeVar("ModelType")

class BaseRepository(Generic[ModelType]):

def __init__(self, model: type[ModelType], db: AsyncSession):

self.model = model

self.db = db

async def get_by_id(

self,

id: int,

company_id: int

) -> Optional[ModelType]:

"""

Obtener por ID con filtro automático de company_id

"""

result = await self.db.execute(

select(self.model).where(

self.model.id == id,

self.model.company_id == company_id

)

)

return result.scalar_one_or_none()

async def list(

self,

company_id: int,

branch_id: Optional[int] = None,

skip: int = 0,

limit: int = 100,

filters: Optional[dict] = None

) -> List[ModelType]:

"""

Listar con filtros multi-tenant automáticos

"""

query = select(self.model).where(

self.model.company_id == company_id

)

# Filtro opcional por sucursal

if branch_id and hasattr(self.model, 'branch_id'):

query = query.where(self.model.branch_id == branch_id)

# Filtros adicionales

if filters:

for key, value in filters.items():

if hasattr(self.model, key):

query = query.where(getattr(self.model, key) == value)

# Paginación

query = query.offset(skip).limit(limit)

result = await self.db.execute(query)

return result.scalars().all()

async def create(

self,

obj: ModelType,

company_id: int,

user_id: int

) -> ModelType:

"""

Crear con validación automática de company_id

"""

obj.company_id = company_id

self.db.add(obj)

await self.db.commit()

await self.db.refresh(obj)

# Auditoría

await self._create_audit_log(

action="create",

entity=self.model.__tablename__,

entity_id=obj.id,

company_id=company_id,

user_id=user_id

)

return obj

async def update(

self,

id: int,

updates: dict,

company_id: int,

user_id: int

) -> Optional[ModelType]:

"""

Actualizar con verificación de company_id

"""

obj = await self.get_by_id(id, company_id)

if not obj:

return None

for key, value in updates.items():

if hasattr(obj, key):

setattr(obj, key, value)

await self.db.commit()

await self.db.refresh(obj)

# Auditoría

await self._create_audit_log(

action="update",

entity=self.model.__tablename__,

entity_id=obj.id,

company_id=company_id,

user_id=user_id,

details=updates

)

return obj

async def delete(

self,

id: int,

company_id: int,

user_id: int,

soft: bool = True

) -> bool:

"""

Eliminar (soft delete por defecto)

"""

obj = await self.get_by_id(id, company_id)

if not obj:

return False

if soft and hasattr(obj, 'deleted_at'):

obj.deleted_at = datetime.utcnow()

else:

await self.db.delete(obj)

await self.db.commit()

# Auditoría

await self._create_audit_log(

action="delete",

entity=self.model.__tablename__,

entity_id=id,

company_id=company_id,

user_id=user_id

)

return True

async def _create_audit_log(

self,

action: str,

entity: str,

entity_id: int,

company_id: int,

user_id: int,

details: Optional[dict] = None

):

"""

Crear log de auditoría

"""

log = AuditLog(

company_id=company_id,

user_id=user_id,

action=action,

entity=entity,

entity_id=entity_id,

details=details

)

self.db.add(log)

await self.db.commit()

```

---

## 9. PWA CLIENTE Y MODIFICADORES

### 9.1 Experiencia de Usuario (PWA Cliente)

**Acceso:**

- URL: `cliente.fastops.com/{slug}` o `app.fastops.com/{slug}`

- QR code en mesas/publicidad

- Link directo compartible

**Features Clave:**

```typescript

// frontend-client/src/types/menu.ts

interface MenuItem {

id: number;

name: string;

description: string;

price: number;

image_url: string;

category: string;

allow_modifiers: boolean;

preparation_time: number;

}

interface Modifier {

id: number;

name: string;

modifier_type: 'addition' | 'exclusion';

price: number;

max_quantity: number;

is_required: boolean;

}

interface CartItem {

product: MenuItem;

quantity: number;

modifiers: Array<{

modifier: Modifier;

quantity: number;

}>;

notes: string;

subtotal: number;

}

```

#### Pantalla de Producto (Builder)

```typescript

// frontend-client/src/components/ProductBuilder.tsx

import { useState } from 'react';

export function ProductBuilder({ product }: { product: MenuItem }) {

const [quantity, setQuantity] = useState(1);

const [selectedModifiers, setSelectedModifiers] = useState<Map<number, number>>(new Map());

const [notes, setNotes] = useState('');

const addModifier = (modifierId: number) => {

const current = selectedModifiers.get(modifierId) || 0;

const modifier = product.modifiers.find(m => m.id === modifierId);

if (current < modifier.max_quantity) {

setSelectedModifiers(new Map(selectedModifiers.set(modifierId, current + 1)));

}

};

const removeModifier = (modifierId: number) => {

const current = selectedModifiers.get(modifierId) || 0;

if (current > 0) {

setSelectedModifiers(new Map(selectedModifiers.set(modifierId, current - 1)));

}

};

const calculateTotal = () => {

let total = product.price * quantity;

selectedModifiers.forEach((qty, modifierId) => {

Continuar

4 ene

typescript

const modifier = product.modifiers.find(m => m.id === modifierId);

if (modifier && modifier.modifier_type === 'addition') {

total += modifier.price * qty * quantity;

}

});

return total;

};

const addToCart = () => {

const cartItem: CartItem = {

product,

quantity,

modifiers: Array.from(selectedModifiers.entries())

.filter(([_, qty]) => qty > 0)

.map(([modifierId, qty]) => ({

modifier: product.modifiers.find(m => m.id === modifierId)!,

quantity: qty

})),

notes,

subtotal: calculateTotal()

};

dispatch(addToCartAction(cartItem));

toast.success('Producto agregado al carrito');

};

return (

<div className="product-builder">

{/* Imagen del producto */}

<img src={product.image_url} alt={product.name} />

<h2>{product.name}</h2>

<p>{product.description}</p>

<p className="price">${product.price.toLocaleString()}</p>

{/* Modificadores - Adiciones */}

<div className="modifiers-section">

<h3>Adicionales</h3>

{product.modifiers

.filter(m => m.modifier_type === 'addition')

.map(modifier => (

<div key={modifier.id} className="modifier-item">

<div>

<span>{modifier.name}</span>

<span className="modifier-price">

+${modifier.price.toLocaleString()}

</span>

</div>

<div className="quantity-controls">

<button onClick={() => removeModifier(modifier.id)}>

-

</button>

<span>{selectedModifiers.get(modifier.id) || 0}</span>

<button onClick={() => addModifier(modifier.id)}>

+

</button>

</div>

</div>

))}

</div>

{/* Modificadores - Exclusiones */}

<div className="modifiers-section">

<h3>Personalizar</h3>

{product.modifiers

.filter(m => m.modifier_type === 'exclusion')

.map(modifier => (

<label key={modifier.id} className="exclusion-item">

<input

type="checkbox"

checked={selectedModifiers.has(modifier.id)}

onChange={(e) => {

if (e.target.checked) {

addModifier(modifier.id);

} else {

setSelectedModifiers(prev => {

const next = new Map(prev);

next.delete(modifier.id);

return next;

});

}

}}

/>

<span>{modifier.name}</span>

</label>

))}

</div>

{/* Notas especiales */}

<div className="notes-section">

<label>Notas de cocina (opcional)</label>

<textarea

value={notes}

onChange={(e) => setNotes(e.target.value)}

placeholder="Ej: Sin sal, bien cocido..."

maxLength={200}

/>

</div>

{/* Cantidad del producto */}

<div className="quantity-section">

<label>Cantidad</label>

<div className="quantity-controls large">

<button onClick={() => setQuantity(Math.max(1, quantity - 1))}>

-

</button>

<span>{quantity}</span>

<button onClick={() => setQuantity(quantity + 1)}>

+

</button>

</div>

</div>

{/* Botón agregar al carrito */}

<button

className="btn-add-to-cart"

onClick={addToCart}

>

Agregar ${calculateTotal().toLocaleString()}

</button>

</div>

);

}

Carrito Inteligente

typescript

// frontend-client/src/components/Cart.tsx

export function Cart() {

const cart = useSelector((state: RootState) => state.cart.items);

const company = useSelector((state: RootState) => state.app.company);

const groupedItems = useMemo(() => {

// Agrupar ítems idénticos (mismo producto + mismos modificadores)

return cart.reduce((groups, item) => {

const key = generateItemKey(item);

const existing = groups.find(g => g.key === key);

if (existing) {

existing.quantity += item.quantity;

existing.subtotal += item.subtotal;

} else {

groups.push({

key,

...item

});

}

return groups;

}, [] as CartItem[]);

}, [cart]);

const total = useMemo(() => {

return groupedItems.reduce((sum, item) => sum + item.subtotal, 0);

}, [groupedItems]);

return (

<div className="cart">

<h2>Tu pedido</h2>

{groupedItems.map((item, index) => (

<div key={index} className="cart-item">

<div className="item-header">

<span className="quantity">{item.quantity}x</span>

<span className="name">{item.product.name}</span>

<span className="price">

${item.subtotal.toLocaleString()}

</span>

</div>

{/* Mostrar modificadores */}

{item.modifiers.length > 0 && (

<div className="item-modifiers">

{item.modifiers.map((mod, idx) => (

<div key={idx} className="modifier">

<span>

{mod.quantity > 1 ? `${mod.quantity}x ` : ''}

{mod.modifier.name}

</span>

{mod.modifier.price > 0 && (

<span className="modifier-price">

+${(mod.modifier.price * mod.quantity).toLocaleString()}

</span>

)}

</div>

))}

</div>

)}

{/* Notas */}

{item.notes && (

<div className="item-notes">

<i>"{item.notes}"</i>

</div>

)}

{/* Acciones */}

<div className="item-actions">

<button onClick={() => dispatch(editCartItem(index))}>

Editar

</button>

<button onClick={() => dispatch(removeCartItem(index))}>

Eliminar

</button>

</div>

</div>

))}

{/* Total */}

<div className="cart-total">

<span>Total</span>

<span className="total-amount">

${total.toLocaleString()}

</span>

</div>

{/* Botón checkout */}

<button

className="btn-checkout"

onClick={() => navigate('/checkout')}

disabled={cart.length === 0}

>

Continuar

</button>

</div>

);

}

function generateItemKey(item: CartItem): string {

// Generar key único basado en producto + modificadores

const modifiersKey = item.modifiers

.map(m => `${m.modifier.id}:${m.quantity}`)

.sort()

.join('|');

return `${item.product.id}:${modifiersKey}:${item.notes}`;

}

9.2 Checkout y Tipos de Pedido

typescript

// frontend-client/src/pages/Checkout.tsx

export function Checkout() {

const [orderType, setOrderType] = useState<'mesa' | 'llevar' | 'domicilio'>('mesa');

const [customerData, setCustomerData] = useState({

name: '',

phone: '',

email: '',

tableNumber: '',

deliveryAddress: '',

deliveryNotes: ''

});

const handleSubmit = async () => {

const orderData = {

order_type: orderType,

items: cart.map(item => ({

product_id: item.product.id,

quantity: item.quantity,

modifiers: item.modifiers.map(mod => ({

modifier_id: mod.modifier.id,

quantity: mod.quantity

})),

notes: item.notes

})),

customer_name: customerData.name,

customer_phone: customerData.phone,

customer_email: customerData.email,

table_number: orderType === 'mesa' ? customerData.tableNumber : null,

delivery_address: orderType === 'domicilio' ? customerData.deliveryAddress : null,

delivery_notes: orderType === 'domicilio' ? customerData.deliveryNotes : null

};

try {

const response = await api.post('/client/orders', orderData);

// Limpiar carrito

dispatch(clearCart());

// Redirigir a tracking

navigate(`/track/${response.data.id}`);

} catch (error) {

toast.error('Error al crear el pedido');

}

};

return (

<div className="checkout">

<h2>Finalizar pedido</h2>

{/* Selector de tipo de pedido */}

<div className="order-type-selector">

<button

className={orderType === 'mesa' ? 'active' : ''}

onClick={() => setOrderType('mesa')}

>

🪑 Mesa

</button>

<button

className={orderType === 'llevar' ? 'active' : ''}

onClick={() => setOrderType('llevar')}

>

🎒 Para Llevar

</button>

<button

className={orderType === 'domicilio' ? 'active' : ''}

onClick={() => setOrderType('domicilio')}

>

🏍️ Domicilio

</button>

</div>

{/* Formulario según tipo de pedido */}

{orderType === 'mesa' && (

<div className="form-section">

<label>Número de mesa</label>

<input

type="text"

value={customerData.tableNumber}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

tableNumber: e.target.value

})}

placeholder="Ej: 5"

required

/>

</div>

)}

{orderType === 'domicilio' && (

<>

<div className="form-section">

<label>Dirección de entrega *</label>

<input

type="text"

value={customerData.deliveryAddress}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

deliveryAddress: e.target.value

})}

placeholder="Calle 123 #45-67"

required

/>

</div>

<div className="form-section">

<label>Notas de entrega (opcional)</label>

<textarea

value={customerData.deliveryNotes}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

deliveryNotes: e.target.value

})}

placeholder="Ej: Casa amarilla, timbre no funciona"

/>

</div>

</>

)}

{/* Datos del cliente (siempre) */}

<div className="form-section">

<label>Nombre *</label>

<input

type="text"

value={customerData.name}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

name: e.target.value

})}

placeholder="Tu nombre"

required

/>

</div>

<div className="form-section">

<label>Teléfono *</label>

<input

type="tel"

value={customerData.phone}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

phone: e.target.value

})}

placeholder="300 123 4567"

required

/>

</div>

<div className="form-section">

<label>Email (opcional)</label>

<input

type="email"

value={customerData.email}

onChange={(e) => setCustomerData({

...customerData,

email: e.target.value

})}

placeholder="tu@email.com"

/>

</div>

{/* Resumen del pedido */}

<div className="order-summary">

<h3>Resumen</h3>

{/* ... items del carrito ... */}

<div className="total">

<span>Total a pagar</span>

<span>${total.toLocaleString()}</span>

</div>

</div>

{/* Botón confirmar */}

<button

className="btn-confirm"

onClick={handleSubmit}

>

Confirmar pedido

</button>

</div>

);

}

9.3 Tracking en Tiempo Real

typescript

// frontend-client/src/pages/OrderTracking.tsx

export function OrderTracking() {

const { orderId } = useParams();

const [order, setOrder] = useState<Order | null>(null);

const wsService = useWebSocket();

useEffect(() => {

// Cargar datos iniciales

loadOrder();

// Conectar a WebSocket para actualizaciones

wsService.connect();

// Suscribirse a eventos del pedido

wsService.onOrderStatusChanged((data) => {

if (data.order_id === parseInt(orderId)) {

setOrder(prev => ({

...prev!,

status: data.new_status

}));

}

});

// Suscribirse a ubicación del domiciliario

wsService.onLocationUpdate((data) => {

if (data.order_id === parseInt(orderId)) {

// Actualizar mapa con ubicación

updateDeliveryLocation(data.latitude, data.longitude);

}

});

return () => {

wsService.disconnect();

};

}, [orderId]);

const loadOrder = async () => {

try {

const response = await api.get(`/client/orders/${orderId}/track`);

setOrder(response.data);

} catch (error) {

toast.error('Pedido no encontrado');

}

};

const getStatusInfo = (status: string) => {

const statuses = {

'pending': {

icon: '⏳',

title: 'Pedido recibido',

description: 'Tu pedido ha sido recibido y está en cola'

},

'confirmed': {

icon: '✅',

title: 'Pedido confirmado',

description: 'Hemos confirmado tu pedido'

},

'preparing': {

icon: '👨‍🍳',

title: 'En preparación',

description: 'Estamos preparando tu pedido con cuidado'

},

'ready': {

icon: '🎉',

title: '¡Listo!',

description: order?.order_type === 'domicilio'

? 'Tu pedido está listo y saldrá pronto'

: 'Tu pedido está listo para recoger'

},

'in_delivery': {

icon: '🏍️',

title: 'En camino',

description: 'Tu pedido va en camino'

},

'delivered': {

icon: '✨',

title: 'Entregado',

description: '¡Disfruta tu pedido!'

}

};

return statuses[status] || statuses['pending'];

};

if (!order) {

return <div>Cargando...</div>;

}

const statusInfo = getStatusInfo(order.status);

return (

<div className="order-tracking">

{/* Header */}

<div className="tracking-header">

<h2>Pedido #{order.consecutive}</h2>

<p className="order-type">

{order.order_type === 'mesa' && '🪑 Mesa'}

{order.order_type === 'llevar' && '🎒 Para Llevar'}

{order.order_type === 'domicilio' && '🏍️ Domicilio'}

</p>

</div>

{/* Estado actual */}

<div className="current-status">

<div className="status-icon">{statusInfo.icon}</div>

<h3>{statusInfo.title}</h3>

<p>{statusInfo.description}</p>

</div>

{/* Timeline */}

<div className="status-timeline">

<div className={`timeline-step ${order.status !== 'pending' ? 'completed' : 'active'}`}>

<div className="step-marker"></div>

<div className="step-content">

<p className="step-title">Pedido recibido</p>

<p className="step-time">

{formatTime(order.created_at)}

</p>

</div>

</div>

<div className={`timeline-step ${['preparing', 'ready', 'delivered'].includes(order.status) ? 'completed' : order.status === 'confirmed' ? 'active' : ''}`}>

<div className="step-marker"></div>

<div className="step-content">

<p className="step-title">En preparación</p>

{order.started_at && (

<p className="step-time">

{formatTime(order.started_at)}

</p>

)}

</div>

</div>

<div className={`timeline-step ${['ready', 'in_delivery', 'delivered'].includes(order.status) ? 'completed' : order.status === 'preparing' ? 'active' : ''}`}>

<div className="step-marker"></div>

<div className="step-content">

<p className="step-title">Listo</p>

{order.ready_at && (

<p className="step-time">

{formatTime(order.ready_at)}

</p>

)}

</div>

</div>

{order.order_type === 'domicilio' && (

<>

<div className={`timeline-step ${order.status === 'delivered' ? 'completed' : order.status === 'in_delivery' ? 'active' : ''}`}>

<div className="step-marker"></div>

<div className="step-content">

<p className="step-title">En camino</p>

</div>

</div>

<div className={`timeline-step ${order.status === 'delivered' ? 'completed' : ''}`}>

<div className="step-marker"></div>

<div className="step-content">

<p className="step-title">Entregado</p>

{order.delivered_at && (

<p className="step-time">

{formatTime(order.delivered_at)}

</p>

)}

</div>

</div>

</>

)}

</div>

{/* Mapa (solo para domicilios) */}

{order.order_type === 'domicilio' && order.status === 'in_delivery' && (

<div className="delivery-map">

<h3>Ubicación del domiciliario</h3>

{/* Mapa con marcador actualizado en tiempo real */}

<DeliveryMap orderId={order.id} />

</div>

)}

{/* Detalles del pedido */}

<div className="order-details">

<h3>Detalles del pedido</h3>

{order.items.map((item, index) => (

<div key={index} className="order-item">

<span className="quantity">{item.quantity}x</span>

<div className="item-info">

<p className="item-name">{item.product_name}</p>

{item.modifiers.length > 0 && (

<ul className="item-modifiers">

{item.modifiers.map((mod, idx) => (

<li key={idx}>

{mod.quantity > 1 ? `${mod.quantity}x ` : ''}

{mod.name}

</li>

))}

</ul>

)}

{item.notes && (

<p className="item-notes">

<i>"{item.notes}"</i>

</p>

)}

</div>

</div>

))}

<div className="order-total">

<span>Total</span>

<span>${order.total.toLocaleString()}</span>

</div>

</div>

{/* Información de contacto */}

{order.order_type === 'domicilio' && order.delivery_person && (

<div className="contact-info">

<h3>Tu domiciliario</h3>

<p>{order.delivery_person.name}</p>

<a href={`tel:${order.delivery_person.phone}`} className="btn-call">

📞 Llamar

</a>

</div>

)}

</div>

);

}

9.4 Endpoints API PWA Cliente

python

# backend/app/routers/client.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException

from typing import Optional

router = APIRouter(prefix="/client", tags=["Cliente PWA"])

@router.get("/menu/{slug}")

async def get_public_menu(

slug: str,

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Obtener menú público del negocio

"""

# Buscar compañía por slug

company = await db.execute(

select(Company).where(

Company.slug == slug,

Company.is_active == True

)

)

company = company.scalar_one_or_none()

if not company:

raise HTTPException(404, "Negocio no encontrado")

# Obtener categorías y productos

categories = await db.execute(

select(Category).where(

Category.company_id == company.id,

Category.is_active == True

).order_by(Category.sort_order)

)

categories = categories.scalars().all()

products = await db.execute(

select(Product).where(

Product.company_id == company.id,

Product.is_active == True

)

)

products = products.scalars().all()

# Obtener modificadores

product_ids = [p.id for p in products]

modifiers = await db.execute(

select(ProductModifier).where(

ProductModifier.product_id.in_(product_ids),

ProductModifier.is_available == True

)

)

modifiers = modifiers.scalars().all()

# Agrupar modificadores por producto

modifiers_by_product = {}

for mod in modifiers:

if mod.product_id not in modifiers_by_product:

modifiers_by_product[mod.product_id] = []

modifiers_by_product[mod.product_id].append(mod)

return {

"company": {

"name": company.name,

"logo_url": company.logo_url,

"primary_color": company.primary_color

},

"categories": [

{

"id": cat.id,

"name": cat.name,

"icon": cat.icon,

"products": [

{

**p.dict(),

"modifiers": modifiers_by_product.get(p.id, [])

}

for p in products if p.category_id == cat.id

]

}

for cat in categories

]

}

@router.post("/orders")

async def create_public_order(

order: ClientOrderCreate,

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Crear pedido desde PWA Cliente

"""

# Validar que la compañía existe

company = await db.get(Company, order.company_id)

if not company or not company.is_active:

raise HTTPException(404, "Negocio no disponible")

# Validar productos y calcular total

total = Decimal('0')

items_data = []

for item in order.items:

product = await db.get(Product, item.product_id)

if not product or product.company_id != company.id:

raise HTTPException(400, f"Producto {item.product_id} no válido")

item_total = product.price * item.quantity

# Procesar modificadores

for modifier in item.modifiers:

mod = await db.get(ProductModifier, modifier.modifier_id)

if not mod or mod.product_id != product.id:

raise HTTPException(400, f"Modificador {modifier.modifier_id} no válido")

if mod.modifier_type == 'addition':

item_total += mod.price * modifier.quantity * item.quantity

total += item_total

items_data.append({

'product': product,

'item': item,

'subtotal': item_total

})

# Generar consecutivo

consecutive = await generate_consecutive(

company_id=company.id,

branch_id=company.main_branch_id,  # Sucursal principal

order_type=order.order_type,

db=db

)

# Crear pedido

new_order = Order(

company_id=company.id,

branch_id=company.main_branch_id,

consecutive=consecutive,

order_type=order.order_type,

table_number=order.table_number,

customer_name=order.customer_name,

customer_phone=order.customer_phone,

customer_email=order.customer_email,

delivery_address=order.delivery_address,

delivery_notes=order.delivery_notes,

status='pending',

subtotal=total,

total=total,

created_by=None  # Pedido público

)

db.add(new_order)

await db.flush()

# Crear items del pedido

for item_data in items_data:

order_item = OrderItem(

order_id=new_order.id,

product_id=item_data['item'].product_id,

quantity=item_data['item'].quantity,

unit_price=item_data['product'].price,

subtotal=item_data['subtotal'],

notes=item_data['item'].notes

)

db.add(order_item)

await db.flush()

# Crear modificadores del item

for modifier in item_data['item'].modifiers:

mod = await db.get(ProductModifier, modifier.modifier_id)

order_item_modifier = OrderItemModifier(

order_item_id=order_item.id,

modifier_id=modifier.modifier_id,

quantity=modifier.quantity,

unit_price=mod.price,

subtotal=mod.price * modifier.quantity * item_data['item'].quantity

)

db.add(order_item_modifier)

await db.commit()

await db.refresh(new_order)

# Encolar impresión

print_order_task.delay(

order_id=new_order.id,

company_id=company.id,

branch_id=new_order.branch_id

)

# Notificar WebSocket

await notify_new_order(new_order)

return {

"id": new_order.id,

"consecutive": new_order.consecutive,

"status": new_order.status,

"total": float(new_order.total),

"tracking_url": f"/track/{new_order.id}"

}

@router.get("/orders/{order_id}/track")

async def track_order(

order_id: int,

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Rastrear estado del pedido

"""

order = await db.get(Order, order_id)

if not order:

raise HTTPException(404, "Pedido no encontrado")

# Cargar relaciones

await db.refresh(order, ["items", "delivery_person"])

return {

"id": order.id,

"consecutive": order.consecutive,

"order_type": order.order_type,

"status": order.status,

"total": float(order.total),

"created_at": order.created_at,

"started_at": order.started_at,

"ready_at": order.ready_at,

"delivered_at": order.delivered_at,

"items": [

{

"product_name": item.product.name,

"quantity": item.quantity,

"modifiers": [

{

"name": mod.modifier.name,

"quantity": mod.quantity

}

for mod in item.modifiers

],

"notes": item.notes

}

for item in order.items

],

"delivery_person": {

"name": order.delivery_person.full_name,

"phone": order.delivery_person.phone

} if order.delivery_person else None

}

10. SISTEMA RBAC AVANZADO

10.1 Arquitectura RBAC

Sistema completado exitosamente en Diciembre 2025

**

Continuar

10:45 a.m.

Componentes principales:**

- Roles jerárquicos con niveles de autoridad

- Permisos granulares (resource.action)

- Categorías de permisos para organización

- Cache Redis para optimización

- Decoradores para protección de rutas

10.2 Servicios RBAC

python

# backend/app/services/rbac_service.py

from typing import List, Optional

import json

class RBACService:

def __init__(self, db: AsyncSession, redis: Redis):

self.db = db

self.redis = redis

self.cache_ttl = 3600  # 1 hora

async def get_user_permissions(

self,

user_id: int,

use_cache: bool = True

) -> List[str]:

"""

Obtener permisos de usuario (con cache)

"""

cache_key = f"user:permissions:{user_id}"

# Intentar obtener de cache

if use_cache:

cached = await self.redis.get(cache_key)

if cached:

return json.loads(cached)

# Obtener de DB

user = await self.db.get(User, user_id)

if not user or not user.role_id:

return []

role = await self.db.get(Role, user.role_id)

if not role:

return []

# Obtener permisos del rol

role_permissions = await self.db.execute(

select(Permission)

.join(RolePermission)

.where(RolePermission.role_id == role.id)

.where(Permission.is_active == True)

)

permissions = [

f"{p.resource}.{p.action}"

for p in role_permissions.scalars().all()

]

# Guardar en cache

await self.redis.setex(

cache_key,

self.cache_ttl,

json.dumps(permissions)

)

return permissions

async def has_permission(

self,

user_id: int,

permission: str

) -> bool:

"""

Verificar si usuario tiene permiso específico

"""

permissions = await self.get_user_permissions(user_id)

return permission in permissions

async def invalidate_user_cache(self, user_id: int):

"""

Invalidar cache de permisos de usuario

"""

await self.redis.delete(f"user:permissions:{user_id}")

async def assign_permission_to_role(

self,

role_id: int,

permission_id: int,

granted_by: int

):

"""

Asignar permiso a rol

"""

role_permission = RolePermission(

role_id=role_id,

permission_id=permission_id,

granted_by=granted_by

)

self.db.add(role_permission)

await self.db.commit()

# Invalidar cache de todos los usuarios con este rol

users = await self.db.execute(

select(User.id).where(User.role_id == role_id)

)

for (user_id,) in users:

await self.invalidate_user_cache(user_id)

async def revoke_permission_from_role(

self,

role_id: int,

permission_id: int

):

"""

Revocar permiso de rol

"""

await self.db.execute(

delete(RolePermission).where(

RolePermission.role_id == role_id,

RolePermission.permission_id == permission_id

)

)

await self.db.commit()

# Invalidar cache

users = await self.db.execute(

select(User.id).where(User.role_id == role_id)

)

for (user_id,) in users:

await self.invalidate_user_cache(user_id)

10.3 Decoradores de Seguridad

python

# backend/app/core/security_decorators.py

from functools import wraps

from fastapi import HTTPException, status

def require_permission(permission: str):

"""

Decorador para requerir permiso específico

"""

def decorator(func):

@wraps(func)

async def wrapper(*args, **kwargs):

# Obtener current_user de kwargs

current_user = kwargs.get('current_user')

if not current_user:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,

detail="Autenticación requerida"

)

# Verificar permiso

rbac_service = get_rbac_service()

has_perm = await rbac_service.has_permission(

current_user.id,

permission

)

if not has_perm:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,

detail=f"Permiso requerido: {permission}"

)

return await func(*args, **kwargs)

return wrapper

return decorator

def require_role(role_name: str):

"""

Decorador para requerir rol específico

"""

def decorator(func):

@wraps(func)

async def wrapper(*args, **kwargs):

current_user = kwargs.get('current_user')

if not current_user:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,

detail="Autenticación requerida"

)

if current_user.role.name != role_name:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,

detail=f"Rol requerido: {role_name}"

)

return await func(*args, **kwargs)

return wrapper

return decorator

def require_any_permission(*permissions: str):

"""

Decorador para requerir AL MENOS UNO de los permisos

"""

def decorator(func):

@wraps(func)

async def wrapper(*args, **kwargs):

current_user = kwargs.get('current_user')

if not current_user:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,

detail="Autenticación requerida"

)

rbac_service = get_rbac_service()

user_perms = await rbac_service.get_user_permissions(current_user.id)

has_any = any(perm in user_perms for perm in permissions)

if not has_any:

raise HTTPException(

status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,

detail=f"Se requiere uno de: {', '.join(permissions)}"

)

return await func(*args, **kwargs)

return wrapper

return decorator

10.4 Uso en Endpoints

python

# backend/app/routers/products.py

@router.post("/products", response_model=ProductResponse)

@require_permission("products.create")

async def create_product(

product: ProductCreate,

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Crear producto (requiere permiso products.create)

"""

# ...implementación...

@router.delete("/products/{id}")

@require_permission("products.delete")

async def delete_product(

id: int,

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Eliminar producto (requiere permiso products.delete)

"""

# ...implementación...

@router.get("/admin/reports")

@require_any_permission("reports.view", "reports.admin")

async def get_reports(

current_user: User = Depends(get_current_user),

db: AsyncSession = Depends(get_db)

):

"""

Ver reportes (requiere reports.view O reports.admin)

"""

# ...implementación...

10.5 Permisos Predefinidos

python

# backend/app/seeds/permissions.py

DEFAULT_PERMISSIONS = [

# Productos

{"resource": "products", "action": "view", "category": "Productos"},

{"resource": "products", "action": "create", "category": "Productos"},

{"resource": "products", "action": "update", "category": "Productos"},

{"resource": "products", "action": "delete", "category": "Productos"},

# Pedidos

{"resource": "orders", "action": "view", "category": "Pedidos"},

{"resource": "orders", "action": "create", "category": "Pedidos"},

{"resource": "orders", "action": "update", "category": "Pedidos"},

{"resource": "orders", "action": "cancel", "category": "Pedidos"},

{"resource": "orders", "action": "assign", "category": "Pedidos"},

# Inventario

{"resource": "inventory", "action": "view", "category": "Inventario"},

{"resource": "inventory", "action": "create", "category": "Inventario"},

{"resource": "inventory", "action": "update", "category": "Inventario"},

{"resource": "inventory", "action": "adjust", "category": "Inventario"},

# Reportes

{"resource": "reports", "action": "view", "category": "Reportes"},

{"resource": "reports", "action": "export", "category": "Reportes"},

{"resource": "reports", "action": "admin", "category": "Reportes"},

# Usuarios

{"resource": "users", "action": "view", "category": "Usuarios"},

{"resource": "users", "action": "create", "category": "Usuarios"},

{"resource": "users", "action": "update", "category": "Usuarios"},

{"resource": "users", "action": "delete", "category": "Usuarios"},

# Roles

{"resource": "roles", "action": "view", "category": "RBAC"},

{"resource": "roles", "action": "create", "category": "RBAC"},

{"resource": "roles", "action": "update", "category": "RBAC"},

{"resource": "roles", "action": "delete", "category": "RBAC"},

{"resource": "roles", "action": "assign_permissions", "category": "RBAC"},

# Configuración

{"resource": "settings", "action": "view", "category": "Configuración"},

{"resource": "settings", "action": "update", "category": "Configuración"},

# Caja

{"resource": "cash", "action": "open", "category": "Caja"},

{"resource": "cash", "action": "close", "category": "Caja"},

{"resource": "cash", "action": "view_closures", "category": "Caja"},

]

DEFAULT_ROLES = {

"admin": {

"level": 100,

"permissions": [

# Todos los permisos

"products.*",

"orders.*",

"inventory.*",

"reports.*",

"users.*",

"roles.*",

"settings.*",

"cash.*"

]

},

"cashier": {

"level": 50,

"permissions": [

"products.view",

"orders.view",

"orders.create",

"orders.update",

"orders.assign",

"cash.open",

"cash.close",

"reports.view"

]

},

"kitchen": {

"level": 30,

"permissions": [

"orders.view",

"orders.update",

"inventory.view"

]

},

"delivery": {

"level": 20,

"permissions": [

"orders.view",

"orders.update"

]

}

}

```

---

## 11. PLAN DE DESARROLLO POR FASES

### FASE 0.5: PREPARACIÓN MULTI-TENANT ⏱️ 2 días | 🔴 CRÍTICA

**Objetivo:** Establecer base de datos multi-tenant antes de cualquier desarrollo

**Tareas:**

1. ✅ Crear modelos SQLModel multi-tenant

- `Company`, `Branch`, `Subscription`, `OrderCounter`

2. ✅ Actualizar modelos existentes

- Agregar `company_id` a TODAS las tablas

- Agregar `branch_id` donde aplique

3. ✅ Script de migraciones SQL completo

- Crear tablas nuevas

- Alterar tablas existentes

- Crear índices optimizados

4. ✅ Seed data multi-tenant

- 2 companies de prueba

- 2-3 branches por company

- Usuarios de prueba por negocio

5. ✅ Validar aislamiento

- Tests de queries

- Verificar filtros automáticos

**Entregables:**

- ✅ Modelos SQLModel completos

- ✅ `migrations/001_multi_tenant.sql`

- ✅ `seeds/dev_data.py`

- ✅ README actualizado

---

### FASE 1: BACKEND CORE ⏱️ 1.5 semanas | 🔴 ALTA

**Objetivo:** API funcional con multi-tenancy, RBAC y pedidos básicos

**Tickets:**

1. **AUTH-MT**: Sistema de autenticación multi-tenant

- JWT con `company_id` y `branch_id`

- Login, registro, refresh token

- Middleware de verificación

2. **RBAC-SYSTEM**: Sistema RBAC completo

- Modelos de roles y permisos

- Servicio con cache Redis

- Decoradores de seguridad

- Seed de permisos predefinidos

3. **COMPANY-CRUD**: Gestión de negocios

- Endpoints super-admin

- CRUD completo

- Gestión de suscripciones

4. **BRANCH-CRUD**: Gestión de sucursales

- CRUD por compañía

- Validación de límites

5. **PRODUCTS-CRUD**: Productos y recetas

- CRUD con filtros multi-tenant

- Sistema de modificadores

- Upload de imágenes

6. **ORDERS-ASYNC**: Sistema de pedidos asíncrono

- Creación con consecutivos por sucursal

- Cálculo de totales en backend

- Descuento automático de inventario

- Estados y transiciones

7. **PRINT-QUEUE**: Cola de impresión

- Celery + Redis

- Circuit breaker

- Sistema de fallback

8. **WEBSOCKETS-MT**: WebSockets aislados

- Rooms por company y branch

- Eventos del sistema

- Notificaciones en tiempo real

**Entregables:**

- API funcional con Postman collection

- Tests unitarios (coverage > 70%)

- Documentación de endpoints

---

### FASE 2: INVENTARIO Y CAJA ⏱️ 1 semana | 🔴 ALTA

**Objetivo:** Control de inventario y cierre de caja

**Tickets:**

1. **INVENTORY-BASIC**: CRUD de inventario

- Insumos por sucursal

- Movimientos y entradas

- Alertas de stock bajo

2. **RECIPES-SYSTEM**: Sistema de recetas

- Relación producto-insumo

- Cálculo de costos

- Descuento automático

3. **PAYMENTS**: Registro de pagos

- Múltiples métodos

- Validación de montos

4. **CASH-CLOSURE**: Cierre de caja

- Cálculo esperado vs real

- Diferencias y auditoría

- Reportes de caja

**Entregables:**

- Sistema de inventario funcional

- Cierre de caja automático

- Reportes básicos

---

### FASE 3: DOMICILIARIOS ⏱️ 1 semana | 🟡 MEDIA

**Objetivo:** Control de domiciliarios y entregas

**Tickets:**

1. **DELIVERY-CRUD**: Gestión de domiciliarios

- CRUD básico

- Estados (disponible/ocupado)

2. **DELIVERY-GPS**: Sistema GPS

- Actualización de ubicación

- Historial de ubicaciones

- Tracking en tiempo real

3. **DELIVERY-ASSIGNMENT**: Asignación inteligente

- Manual desde caja

- Automática (opcional)

- Notificaciones push

4. **DELIVERY-APP**: PWA para domiciliarios

- Vista de pedidos asignados

- Actualización de estados

- Mapa con ubicación

**Entregables:**

- API de domiciliarios

- PWA domiciliarios funcional

- Sistema de tracking GPS

---

### FASE 4: FRONTEND PWA ADMIN ⏱️ 2 semanas | 🔴 ALTA

**Objetivo:** Interfaz administrativa completa

**Tickets:**

1. **FE-SETUP**: Estructura del proyecto

- React + TypeScript + Vite

- Redux Toolkit + RTK Query

- TailwindCSS + shadcn/ui

2. **FE-AUTH**: Autenticación

- Login multi-tenant

- Gestión de tokens

- Rutas protegidas

3. **FE-DASHBOARD**: Dashboard principal

- Métricas en tiempo real

- Gráficas de ventas

- Alertas del sistema

4. **FE-PRODUCTS**: Gestión de productos

- CRUD completo

- Upload de imágenes

- Gestión de modificadores

5. **FE-ORDERS**: Creación de pedidos

- Selector de productos

- Carrito inteligente

- Tipos de pedido

6. **FE-KITCHEN**: Vista de cocina

- Pedidos por preparar

- Actualización de estados

- Tiempo real con WebSockets

7. **FE-INVENTORY**: Gestión de inventario

- CRUD de insumos

- Movimientos

- Alertas

8. **FE-REPORTS**: Reportes

- Ventas del día

- Productos top

- Inventario actual

**Entregables:**

- PWA Admin desplegada

- Documentación de usuario

- Manual de uso

---

### FASE 5: PWA CLIENTE ⏱️ 1 semana | 🔴 ALTA

**Objetivo:** App pública para pedidos online

**Tickets:**

1. **CLIENT-MENU**: Catálogo público

- Vista de categorías

- Vista de productos

- Product builder con modificadores

2. **CLIENT-CART**: Carrito inteligente

- Agrupación de ítems

- Cálculo en tiempo real

- Edición de items

3. **CLIENT-CHECKOUT**: Checkout

- Selector de tipo de pedido

- Formularios dinámicos

- Confirmación

4. **CLIENT-TRACKING**: Tracking en tiempo real

- Timeline de estados

- WebSockets

- Mapa para domicilios

**Entregables:**

- PWA Cliente desplegada

- Sistema de QR codes

- Documentación

---

### FASE 6: REPORTES AVANZADOS ⏱️ 0.5 semanas | 🟡 MEDIA

**Objetivo:** Análisis y reportes detallados

**Tickets:**

1. **REPORTS-ADVANCED**: Reportes complejos

- Ventas por período

- Análisis de productos

- Costos vs ingresos

2. **REPORTS-EXPORT**: Exportación

- PDF

- Excel

- CSV

3. **REPORTS-DASHBOARD**: Dashboard ejecutivo

- Métricas consolidadas

- Comparativas

- Proyecciones

**Entregables:**

- Suite de reportes completa

- Dashboard ejecutivo

- Sistema de exportación

---

### FASE 7: QA Y DEPLOY ⏱️ 1 semana | 🔴 CRÍTICA

**Objetivo:** Sistema listo para producción

**Tickets:**

1. **QA-UNIT**: Tests unitarios

- Coverage > 80%

- Tests de servicios críticos

2. **QA-INTEGRATION**: Tests de integración

- Flujos completos

- Tests multi-tenant

3. **QA-E2E**: Tests end-to-end

- Cypress/Playwright

- Flujos de usuario

4. **DEPLOY-PROD**: Deploy a producción

- Configuración de VPS

- CI/CD con GitHub Actions

- Monitoreo

5. **DOCS**: Documentación

- Manual de usuario

- Manual de administrador

- Documentación técnica

**Entregables:**

- Sistema en producción

- Tests pasando

- Documentación completa

---

## 12. CRITERIOS DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN

### 12.1 Criterios Funcionales

#### ✅ Autenticación y Seguridad

- [ ] Usuario puede registrar su negocio en < 2 minutos

- [ ] Login funciona con JWT multi-tenant

- [ ] Ningún negocio puede ver datos de otro

- [ ] RBAC valida permisos correctamente

- [ ] Tokens expiran y se renuevan automáticamente

#### ✅ Pedidos

- [ ] Cajero puede crear pedido en < 30 segundos

- [ ] Pedido llega a cocina en < 5 segundos

- [ ] Consecutivos son únicos por sucursal

- [ ] Total calculado en backend es correcto

- [ ] Modificadores suman correctamente al total

- [ ] Inventario se descuenta automáticamente

#### ✅ Impresión

- [ ] Comanda se imprime en < 10 segundos

- [ ] Circuit breaker activa fallback tras 5 fallos

- [ ] Pantalla de cocina recibe pedidos si impresora falla

- [ ] Sistema no se bloquea durante impresión

#### ✅ Inventario

- [ ] Entrada de insumo incrementa stock correctamente

- [ ] Venta descuenta stock de sucursal correcta

- [ ] Alerta se genera cuando stock < mínimo

- [ ] Costos se calculan con promedio ponderado

#### ✅ Domiciliarios

- [ ] Domiciliario puede login y ver pedidos asignados

- [ ] GPS actualiza ubicación cada 30 segundos

- [ ] Cliente puede ver ubicación en tiempo real

- [ ] Entrega valida proximidad al destino

#### ✅ Caja

- [ ] Cierre de caja calcula totales correctamente

- [ ] Diferencias se registran en auditoría

- [ ] Reportes muestran datos precisos

#### ✅ PWA Cliente

- [ ] Cliente puede ver menú sin registro

- [ ] Modificadores funcionan correctamente

- [ ] Carrito agrupa ítems idénticos

- [ ] Tracking muestra estado en tiempo real

### 12.2 Criterios No Funcionales

#### ⚡ Performance

- [ ] Respuesta < 1s en endpoints críticos

- [ ] Soporta 100+ pedidos/hora sin degradación

- [ ] WebSockets mantienen conexión estable

- [ ] Cache Redis reduce queries a DB en 70%

#### 🔒 Seguridad

- [ ] Todas las comunicaciones usan HTTPS

- [ ] Contraseñas hasheadas con bcrypt

- [ ] JWT firmados y verificados correctamente

- [ ] Sin fugas de datos entre negocios (tests pasando)

#### 📊 Escalabilidad

- [ ] Sistema soporta 10 negocios simultáneos

- [ ] Workers escalan automáticamente

- [ ] DB optimizada con índices correctos

- [ ] Frontend usa lazy loading

#### 🛡️ Resiliencia

- [ ] Circuit breaker funciona correctamente

- [ ] Sistema tiene degradación elegante

- [ ] Logs estructurados permiten debugging

- [ ] Backups automáticos funcionan

#### 📱 UX

- [ ] PWA instalable en móvil

- [ ] Interfaz responsive en todos los tamaños

- [ ] Feedback visual en todas las acciones

- [ ] Notificaciones en tiempo real funcionan

---

## 13. INFRAESTRUCTURA Y ESCALAMIENTO

### 13.1 Costos por Etapa

#### MVP (1-10 negocios)

```

VPS Contabo (4GB RAM, 2 vCPU)      $6 USD/mes

PostgreSQL (en mismo VPS)           incluido

Redis (en mismo VPS)                incluido

Dominio fastops.com                 $12 USD/año ($1/mes)

Vercel Pro (frontend)               $20 USD/mes

Email SendGrid (free tier)          gratis

TOTAL MENSUAL: ~$27 USD = ~110.000 COP/mes

```

#### Crecimiento (10-50 negocios)

```

VPS Hetzner (8GB RAM, 4 vCPU)      $12 USD/mes

PostgreSQL (mismo VPS)              incluido

Redis (mismo VPS)                   incluido

Dominio                             $1 USD/mes

Vercel Pro                          $20 USD/mes

Cloudflare Pro (CDN)                $20 USD/mes

SendGrid (Essentials)               $15 USD/mes

TOTAL MENSUAL: ~$68 USD = ~280.000 COP/mes

```

#### Escalado (50-200 negocios)

```

VPS Hetzner (16GB RAM, 8 vCPU)     $25 USD/mes

PostgreSQL Cloud (Supabase)         $25 USD/mes

Redis Cloud (Upstash)               $10 USD/mes

Cloudflare Pro                      $20 USD/mes

Vercel Pro                          $20 USD/mes

Sentry (Team)                       $26 USD/mes

SendGrid (Advanced)                 $30 USD/mes

TOTAL MENSUAL: ~$156 USD = ~640.000 COP/mes

```

### 13.2 Proyección de Ingresos

```

Escenario conservador (50 clientes):

- 15 en Trial (gratis)           = $0

- 20 en Basic ($40.000)          = $800.000

- 15 en Premium ($80.000)        = $1.200.000

INGRESO MENSUAL: $2.000.000 COP

COSTOS: $280.000 COP

MARGEN: $1.720.000 COP (86%)

Escenario optimista (200 clientes):

- 30 en Trial                    = $0

- 100 en Basic                   = $4.000.000

- 70 en Premium                  = $5.600.000

INGRESO MENSUAL: $9.600.000 COP

COSTOS: $640.000 COP

MARGEN: $8.960.000 COP (93%)

```

### 13.3 Plan de Escalamiento

#### Señales para escalar:

1. **CPU > 70%** durante 1 hora → Aumentar vCPU

2. **Memoria > 80%** → Aumentar RAM

3. **Cola > 50 pedidos** → Aumentar workers

4. **Latencia > 2s** → Optimizar queries o escalar DB

5. **10+ negocios nuevos/mes** → Considerar separar servicios

#### Estrategia de escalamiento:

```

Fase 1 (1-10 negocios):

└── Todo en un VPS

Fase 2 (10-50 negocios):

├── Backend en VPS

├── Redis en VPS

└── PostgreSQL en VPS

Fase 3 (50-200 negocios):

├── Backend en VPS (escalable)

├── PostgreSQL Cloud (managed)

├── Redis Cloud (managed)

└── CDN para assets

Fase 4 (200+ negocios):

├── Backend en Kubernetes

├── PostgreSQL cluster

├── Redis cluster

├── Workers independientes

└── Load balancer

13.4 Monitoreo y Alertas

python

# backend/app/monitoring/alerts.py

ALERT_THRESHOLDS = {

'cpu_percent': 70,

'memory_percent': 80,

'disk_percent': 85,

'queue_size': 50,

'response_time_ms': 2000,

'error_rate_percent': 5

}

async def check_system_health():

"""

Verificar salud del sistema y generar alertas

"""

metrics = {

'cpu': psutil.cpu_percent(),

'memory': psutil.virtual_memory().percent,

'disk': psutil.disk_usage('/').percent,

'queue': await get_queue_size(),

'response_time': await get_avg_response_time(),

'errors': await get_error_rate()

}

alerts = []

for key, value in metrics.items():

threshold_key = f"{key}_percent" if not key.endswith('_size') else key

threshold = ALERT_THRESHOLDS.get(threshold_key)

if threshold and value > threshold:

alerts.append({

'metric': key,

'value': value,

'threshold': threshold,

'severity': 'high' if value > threshold * 1.2 else 'medium'

})

if alerts:

await notify_admins(alerts)

return metrics, alerts

📝 RESUMEN EJECUTIVO

FastOps V4.0 es un sistema completo y productizado para salchipapererías que elimina completamente la dependencia de WhatsApp y papel, digitalizando el 100% de las operaciones.

Características principales:

- ✅ Multi-tenant nativo desde el inicio

- ✅ Sistema RBAC avanzado con cache

- ✅ Cola de impresión asíncrona sin bloqueos

- ✅ PWA Cliente para pedidos online

- ✅ WebSockets para tiempo real

- ✅ Domiciliarios con GPS

- ✅ Inventario automático con recetas

- ✅ Modificadores (extras/exclusiones)

- ✅ Reportes avanzados

Timeline estimado MVP:

- Fase 0.5: 2 días

- Fase 1: 1.5 semanas

- Fase 2: 1 semana

- Fase 3: 1 semana

- Fase 4: 2 semanas

- Fase 5: 1 semana

- Fase 6: 0.5 semanas

- Fase 7: 1 semana

Total: 8.5 semanas (~2 meses)

Inversión inicial: ~$110.000 COP/mes Ingreso proyectado (50 clientes): ~$2.000.000 COP/mes Margen: 86%